**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

2016 г.

|  |
| --- |
| **1.ПАСПОРТ****муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»** |
| Полное наименование  | Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;4. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 143249,011 | 7617,200 | 40291,319 | 32518,875 | 31004,170 | 31817,447 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Тельмановское сельское поселение;3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;4. Улучшение состояния территорий муниципального образования Тельмановское СП. |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы муниципальной программы**

Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий  по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Муниципальное  образование Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области включает в себя населённые пункты: пос. Тельмана, пос. Войскорово, дер. Ям-Ижора, дер. Пионер. Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог  муниципального  и регионального значения. Большинство объектов внешнего  благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2013 года в населённых пунктах  поселения  проведена определённая работа  по   благоустройству  дворовых проездов, установке детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, аварийному ремонту линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства  и развития  территории  необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства   муниципального  образования Тельмановское сельское   поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Важна четкая согласованность действий местной администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность  поселения  и занимающихся  благоустройством.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства и объектов коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

**2.2. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Для обеспечения Программы благоустройство и развития территории МО Тельмановское сельское поселение предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

1. Мероприятия по развитию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а именно

1) по комплексному благоустройству населённых пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:

- подготовка вариантов проектов благоустройства территории поселения;

- озеленение (посадка саженцев);

- устройство (земля) клумб и уход за ними;

- обрезка старых аварийных деревьев.

2) развитию уличного освещения (далее – УО) МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:

- обслуживание УО;

- развитие уличного освещения в п. Войскорово;

- развитие уличного освещения в п. им. Тельмана (монтаж КЛ-0,4);

- развитие уличного освещения в п. им. Тельмана (дорога по Красноборской улице);

- развитие уличного освещения в пос. им. Тельмана (вдоль пешеходных дорожек).

2. Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а именно

1) по санитарному содержанию территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;

- уборка и уход за территорией незакреплённых за УК и ТСЖ, зон отдыха и вдоль дорог;

- скос травы на бесхозной территории и содержание газонов;

- проведение аккарицидных обработок мест, часто посещаемых населением;

- сезонный ремонт существующих детских площадок.

2) по содержанию мест захоронения (ремонт) братских захоронений и памятников павшим воинам.

3) по привлечению населения в процесс благоустройства территории поселения:

- установка новых информационных щитов в населенных пунктах поселения;

- проведение субботников.

4) по обслуживанию объектов УО МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:

- обслуживание объектов УО;

- развитие объектов уличного освещения в п. Войскорово;

- развитие объектов уличного освещения в п. им. Тельмана. Монтаж КЛ-0,4;

- развитие объектов уличного освещения в п. им. Тельмана, вдоль дороги по Красноборской улице;

- развитие уличного освещения в пос. им. Тельмана вдоль пешеходных дорожек.

**2.3. Подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмм нет.

**2.4. Цели и задачи муниципальной программы**

*Целями и задачами Программы**являются:*

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Тельмановское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета МО ТСП на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и \или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2015 | 2016 / 2017 | 2018 / 2019 |
| 1. | Улучшение благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | всего – 147200,0812015 год –7617,2002016 год–44242,3892017 год– 32518,8752018 год -31004,1702019 год – 31817,447 | - количество сухостойных, больных и аварийных деревьев;- количество несанкционированных свалок;- количество старых и ветхих детских площадок;- количество нареканий у населения. | шт.шт.шт.уровень. | 157158высокий(более 300) | 142126средний(не более 180) | 135 / 12810/54/3средний(не более 180) | 106/973/02/0низкий (не более 100) |

**3. Планируемые результаты муниципальной программы**

**4. Обоснование финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам, | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| Мероприятия по развитию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области  | Бюджет МО Тельмановское СП |  | всего – 44934,5052015 год – 5253,4662016 год – 16554,5532017 год – 10043,3802018 год – 6288,7262019 год – 6794,380 |  |
| Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Бюджет МО Тельмановское СП |  | всего – 98314,5062015 год – 2363,7342016 год – 23736,7662017 год – 22475,4952018 год – 24715,4442019 год – 25023,067 |  |

**5. Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия программы подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| 2015  | 2016 / 2017  | 2018 / 2019  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Мероприятия по развитию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области**  | **Итого**  |  | **44934,505** | **5253,466** | **16554,553/10043,38** | **6288,726/****6794,380** |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 44934,505 | 5253,466 | 16554,553/10043,38 | 6288,726/6794,380 |  |  |
|  |
|  |  |
| 1.1. | Окос и уборка скошенной травы и опавшей листвы с территорий незакрепленных за ТСЖ и УК  | Итого |  | 8896,280 | 300,000 | 3196,280 /1800,000 | 1800,000/1800,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | январь -март | 8896,280 | 300,000 | 3196,280 /1800,000 | 1800,000/1800,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Подготовка вариантов проектов благоустройства территории поселения  |
| 1.2. | Озеленение (посадка саженцев), транспортировка грунта, устройство клумб и газонов | Итого |  | 2399,500 | 799,000 | 400,500/400,000 | 400,000/400,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  | 2399,500 | 799,000 | 400,500/400,000 | 400,000/400,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении |
| 1.3. | Озеленение (устройство клумб, с архитектурными формами на территории МО) | Итого |  | 15884,787 | 3305,000 | 5 441,787/2136,000 | 2212,000/2790,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | апрель-сентябрь | 15884,787 | 3305,000 | 5 441,787/2136,000 | 2212,000/2790,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении |
| 1.4. | Комплексное благоустройство территории поселения | Итого |  | 12746,701 | 0,0 | 6269,669/4509,586 | 958,106/1009,340 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | апрель-сентябрь | 12746,701 | 0,0 | 6269,669/4509,586 | 958,106/1009,340 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении, ликвидация возможных ЧС |
| 1.5. | Устройство объектов уличного освещения | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,00 | 0,0/0,0 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | апрель-сентябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,00 | 0,0/0,0 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении, ликвидация возможных ЧС |
| 1.6. | Дробление пней и вывоз | Итого |  | 2059,024 | 268,272 | 268,272 /482,480 | 520,000/520,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | апрель-сентябрь | 2059,024 | 268,272 | 268,272/482,480 | 520,000/520,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении, ликвидация возможных ЧС |
| 1.7. | Опиловка и вывоз старых аварийных деревьев, стрижка кустарника | Итого |  | 2948,213 | 581,194 | 978,045/715,314 | 398,620/275,040 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | февраль-май | 2948,213 | 581,194 | 978,045/715,314 | 398,620/275,040 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Развитие УО в п. Войскорово |
| **2.** | **Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области** | **Итого** |  | **98314,506** | **2363,734** | **23736,766 /22475,495** | **24715,444/****25023,067** |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 98314,506 | 2363,734 | 23736,766 /22475,495 | 24715,444/25023,067 |  |  |
| 2.1.  | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора и его утилизация | Итого  |  | 6800,000 | 400,000 | 1600,000 /1600,000 | 1600,000/1600,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 6800,000 | 400,000 | 1600,000 /1600,000 | 1600,000/1600,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении. |
| 2.2. | Уборка и уход за территорией незакреплённых за УК и ТСЖ, зон отдыха и вдоль дорог | Итого  |  | 22332,000 | 400,000 | 6032,000/5300,000 | 5300,000/5300,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 22332,000 | 400,000 | 6032,000/5300,000 | 5300,000/5300,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки, поддержание чистоты в поселении. |
| 2 3.  | Уборка снега и мусора с пешеходных дорожек на бесхозной территории не закрепленной за УК и ТСЖ | Итого  |  | 6200,000 | 300,000 | 1700,000 /1400,000 | 1400,000/1400,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 6200,000 | 300,000 | 1700,000 /1400,000 | 1400,000/1400,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Обслуживание территории. |
| 2.4.  | Проведение мероприятий по борьбе с Борщевиком (механическая обработка, химическая обработка) | Итого  |  | 2300,000 | 300,000 | 500,000 /500,000 | 500,000 /500,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | апрель-сентябрь | 2300,000 | 300,000 | 500,000 /500,000 | 500,000 /500,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Обслуживание территории. |
| 2.5. | Ремонт братских захоронений и памятников | Итого  |  | 500,000 | 100,000 | 100,000 / 100,000 | 100,000/100,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | апрель-май | 500,000 | 100,000 | 100,000 /100,000 | 100,000/100,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Обслуживание объектов. |
| 2.6. | Проведение субботников | Итого |  | 456,934 | 74,934 | 94,000 /94,000 | 96,000 /98,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | апрель - май | 456,934 | 74,934 | 94,000 /94,000 | 96,000 /98,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Участие населения в благоустройстве |
| 2.7. | Проведение сезонной расчистки территории | Итого |  | 1393,720 | 0,0 | 593,720/200,000 | 300,000/300,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 1393,720 | 0,0 | 593,720/200,000 | 300,000/300,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Участие населения в благоустройстве |
| 2.8. | Ремонт и техническое обслуживание детского игрового оборудования на территории поселения | Итого |  | 4621,053 | 0,0 | 1831,657/704,800 | 1042,298/1042,298 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 4621,053 | 0,0 | 1831,657/704,800 | 1042,298/1042,298 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Участие населения в благоустройстве |
| 2.9. | Производство праздничного (флаги, банеры) и светового оформления территории поселения | Итого |  | 3956,000 | 0,0 | 970,000/986,000 | 1000,000/1000,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 3956,000 | 0,0 | 970,000/986,000 | 1000,000/1000,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Участие населения в благоустройстве |
| 2.10. | Благоустройство территории поселения | Итого |  | 36380,431 | 0,0 | 8688,527/7639,581 | 10000,000/10052,323 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 36380,431 | 0,0 | 8688,527/7639,581 | 10000,000/10052,323 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Участие населения в благоустройстве |
| 2.11. | Текущий ремонт объектов уличного освещения | Итого |  | 5900,000 | 0,0 | 0,000/2300,000 | 1700,000/1900,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 5900,000 | 0,0 | 0,000/2300,000 | 1700,000/1900,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Участие населения в благоустройстве |
| 2.12 | Обслуживание и техническое содержание уличного освещения | Итого |  | 3944,000 | 788,800 | 788,800/788,800 | 788,800/788,800 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | постоянно | 3944,000 | 788,800 | 788,800/788,800 | 788,800/788,800 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Обслуживание объектов энергоснабжения |
| 2.13 | Расходы по электроэнергии уличного освещения | Итого |  | 3530,368 | 0,000 | 838,062/862,314 | 888,346/941,646 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | постоянно | 3530,368 | 0,000 | 838,062/862,314 | 888,346/941,646 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Обслуживание объектов энергоснабжения |
| **Итого по программе** |  |  | **143249,011** | **7617,200** | **40291,319/****32518,875** | **31004,170/****31817,447** |  |  |

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится отделом экономики и ЖКХ администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) определен постановлением МА МО Тельмановское СП от 30.09.2013г. № 210 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».