**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

2016 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах |
| Цели муниципальной программы  | - Улучшение социально-демографической ситуации и повышение престижности проживания в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;- Повышение уровня газификации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы  | - Создание условий для газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области. - Создание условий для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», промышленных и иных организаций.  |
| Исполнитель муниципальной программы  | Администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Соисполнитель муниципальной программы  | Отдел экономики и ЖКХ. |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015- 2019 годы |
| Перечень подпрограмм  | нет |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета поселения | 8261,732 | 3497,612 | 2100,0 | 48,0 | 816,12 | 1800,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | - Повысить уровень газификации природным газом пос.Тельмана, создав условия для газоснабжения 195 домов в массиве «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области;- Газифицировать природным газом деревню Ям-Ижора, создав условия для газоснабжения 144 индивидуальных жилых домов;- Газифицировать природным газом СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», создав условия для газоснабжения 200 домов- Построить около 16,36 км газопроводов. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах» разработана в соответствии с программой социально-экономического развития МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области и является одним из направлений, служащих цели развития поселения с учетом обеспеченности населенных пунктов необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Перспективные планы по развитию поселения связанны с ростом экономического потенциала сельских территорий, реализацией инвестиционных проектов, повышением качества жизни сельского населения. Создание условий для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов промышленных и иных организаций является одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни.

На территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области расположено четыре населенных пункта, из них газифицировано природным газом - два: пос.Войскорово и пос.Тельмана, но и в них индивидуальный жилой сектор не имеет возможности подключения к системе газоснабжения. Многоквартирные жилые дома в дер.Пионер газифицированы сжиженным газом из емкостных установок. В дер.Ям-Ижора, на территории садоводств, газ отсутствует. Уровень газификации жилого фонда составляет 51,3%, в том числе природным газом 50,5 %.

**2.1. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы**

Наличие газа позволит снабдить самым дешевым энергоносителем жилые дома, значительно повысит инвестиционную привлекательность территории МО Тельмановское СП для хозяйствующих субъектов.

Исполнение плановых мероприятий позволит построить 6,36 км газопроводов в пос.Тельмана, провести газ в дер.Ям-Ижора и в граничащее с ней СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», построить в них около 10 км газопроводов.

* 1. **Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Для достижения целей и задач программы разработан комплекс мероприятий (раздел 5 программы).

*Организация газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области* уже начата. К моменту начала реализации программы получены технические условия на присоединение к газораспределительным сетям, предварительно согласовано место размещения ШГРП, трассы распределительного газопровода высокого и низкого давления по улицам Колпинской, Полевой, Луговой, Центральной, Садовой, Железнодорожной, Зеленой в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области, в постоянное (бессрочное) пользование местной администрации МО Тельмановское СП передан земельный участок площадью 22964 кв.м. для строительства ШГРП, трассы распределительного газопровода высокого и низкого давления, собраны денежные средства на разработку проектно-сметной документации. В 2015 году планируется выполнить проект газоснабжения и провести работу по вступлению в одну из действующих программ газоснабжения и в 2016 году произвести строительно-монтажные работы на условиях софинансирования. Строительство газопроводов-вводов планируется осуществлять за счет владельцев жилых домов. Реализация мероприятий позволит построить 6,36 км газопроводов в высокого и низкого давления в массиве «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области, обеспечить условия для проведения природного газа в 195 индивидуальных жилых домов в массиве «Волков Лес».

Необходимость *Организации газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области,домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» промышленных и иных организаций* назрела давно. После исключения дер.Ям-Ижора и дер.Пионер из «Программы газификации Ленинградской области на 2013-2015 годы ОАО «Леноблгаз» в связи с невозможностью прохождения трассы стала очевидной необходимость проведения совместной с ОАО «Газпромгазораспределение» работы по выбору трассы газопровода. В настоящее время рассматриваются два варианта присоединения дер.Ям-Ижора к газораспределительным сетям: от ГРС «Тельмана», и от ГРС пос.Войскорово. После утверждения акта выбора трассы газопровода вновь будет подана заявка на включение дер.Ям-Ижора в «Программу газификации Ленинградской области на 2013-2015 годы, подготовлен проект газификации и осуществлены строительно-монтажные работы. Реализация мероприятий позволит провести газ в дер.Ям-Ижора и в граничащее с ней СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», построить в дер.Ям-Ижора и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» около 10 км газопроводов, обеспечить условия для проведения природного газа в 144 индивидуальных жилых дома в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, в 200 домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», к промышленным и иным организациям.

Конкретизацию мероприятий, источников и размеров финансирования муниципальной программы «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах» предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2015 года, по результатам выполнения программных мероприятий.

**2.3. Подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмм нет.

**2.4. Цели и задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

- Улучшение социально-демографической ситуации и повышение престижности проживания в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- Повышение уровня газификации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения поставленных целей в рамках муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- Создание условий для газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области.

- Создание условий для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», промышленных и иных организаций.

Программный метод решения проблемы газификации поселения позволит обеспечить координацию действий органов и организаций, привлекаемых к участию в мероприятиях по газификации, обеспечит достаточное финансирование для ее выполнения.

1. **Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения  | 2015 год | 2016 год/2017 год | 2018 год/2019 год |
| 1.  | Задача 1 Создание условий для газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области  | 2015,год - 3497,612 | Показатель 1 протяженность газопроводов | км | 0,00 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| Показатель 2 количество газифицированных домов  | шт | 0,00 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| 2.  | Задача 2 Создание условий для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», промышленных и иных организаций | 2016 год- 2200,02017 год – 48,02018 год – 816,122019 год – 1800,0 | Показатель 1 протяженность газопроводов | км | 0,00 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| Показатель 2 количество газифицированных домов  | шт | 0,00 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |

1. **Обоснование финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам  | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия  |
| Организация газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области | Бюджет поселения | Расчет финансовых ресурсов на осуществление мероприятий программы произведен на основе коммерческих предложений и подлежит корректировке в случае необходимости | Объем средств, предусмотренных на реализацию программы: 2015 год – 3497,612 тыс.руб.,Общий объем средств будет определен в соответствии с проектно-сметной документацией.  | 3497,612 |
| Организация газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», промышленных и иных организаций | Бюджет поселения | Расчет финансовых ресурсов на осуществление мероприятий программы произведен на основе коммерческих предложений и подлежит корректировке в случае необходимости  | Объем средств, предусмотренных на реализацию программы: 2016год–2100,0 тыс.руб.2017год –48,0 тыс.руб.2018год –816,12 тыс.руб.2019год –1800,0 тыс.руб.  Общий объем средств будет определен в соответствии с проектно-сметной документацией. | 4764,12 |

1. **Перечень мероприятий**

**муниципальной программы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2015 год | 2016/2017 годы | 2018 /2019 годы |
|  1  |  2  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  13  |  14  |
| 1.  | Основные мероприятияОрганизация газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области  | Итого  | 2015 | 0,0 | 3497,612 | 3497,612 | 0,0 | 0,0 | Отдел экономики и ЖКХ | - построить 6,36 км газопроводов в высокого и низкого давления в массиве «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области;-обеспечить условия для проведения природного газа в 195индивидуальных жилых домов в массиве «Волков Лес»в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 разработка и утверждение проектно-сметной документации | Итого  | 2015год | 0,0 | 3497,612 | 3497,612 | 0,0 | 0,0 | Отдел экономики и ЖКХ  | Разработать проектно-сметную документация на строительство ШГРП, подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления по адресу:Ленинградская область, Тосненский район, п.Тельмана, ул. Колпинская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Железодорожная, ул. Зеленая, ул.Центральная. |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 строительство ШГРП и подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления в массиве «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области | Итого  | 2016-2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | Отдел экономики и ЖКХ | Построить ШГРП, подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления по адресу:Ленинградская область, Тосненский район, п.Тельмана, ул. Колпинская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Железодорожная, ул. Зеленая, ул.Центральная общей протяженностью 6,36 км |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  |  | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| 2.  | Основные мероприятияОрганизация газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области,домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» промышленных и иных организаций.  | Итого  | 2016 - 2019 | 0,0 | 4764,12 | 0,0 | 2100,0/48,0 | 816,12/1800,0 | Отдел экономики и ЖКХ; Отдел УМИ, ЖВ, ЗиГ, | - Провести газ в дер.Ям-Ижора и в граничащее с ней СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора»; -построить в дер.Ям-Ижора и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» около 10 км газопроводов.- Обеспечить условия для проведения природного газа в 144 индивидуальных жилых дома в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, в 200 домовСНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», к промышленным и иным организациям |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 определение трассы прохождения газопровода по территории дер.Ям-Ижора и СНТ «НИИЭФА» | Итого  | 2016 - 2017 | 0,0 | 2100,0048,00 | 0,0 | 2100,0/48,0 | 0,0 | Отдел экономики и ЖКХ; Отдел УМИ, ЖВ, ЗиГ  | Определение трассы прохождения подводящего газопровода и распределительного газопровода по территории дер.Ям-Ижора и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» и утверждение акта выбора земельного участка для строительства трассы подводящего и газораспределительного газопровода. |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие 1 разработка и утверждение проектно-сметной документации | Итого  | 2018 – 2019 | 0,0 | 816,12/ 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 816,12/1800,0 | Отдел экономики и ЖКХ  | Разработать проектно-сметную документация на строительство ШГРП, подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления по адресу:Ленинградская область, Тосненский район, дер.Ям-Ижора, ул. Ленинградская, 2-я Ленинградская,Павловская,Пушкинская,Набережная,Тельмановская и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие 2 строительство ШГРП, подводящего газопровода и распределительного газопровода адресу:Ленинградская область, Тосненский район, дер.Ям-Ижора, ул. Ленинградская, 2-я Ленинградская,Павловская,Пушкинская,Набережная,Тельмановская и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» | Итого  | 2018 -2019 годы | 0,0 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Отдел экономики и ЖКХ | Построить ШГРП, подводящий и распределительный газопровод по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер.Ям-Ижора, ул. Ленинградская, 2-я Ленинградская,Павловская,Пушкинская,Набережная,Тельмановская и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  |  | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| 3.  | Основные мероприятияПривлечение средств бюджета ЛенинградскойОбласти, федерального бюджета, внебюджетных источников для целей реализации настоящей программы  | Итого  | 2015 -2019 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел экономики и ЖКХ;  | Вступление в действующие программы газификации;Привлечение средств заинтересованных в газификации юридических и физических лиц  |

\* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится отделом экономики и ЖКХ.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

 Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) определен постановлением МА МО Тельмановское СП от 30.09.2013г. № 210 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»