**Муниципальное образование**

**Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области**

**Администрация**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 « 31 » августа 2015 г. № 180

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением местной администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 30 сентября 2013 года № 210 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области», с учетом изменений внесенных постановлением администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 03.07.2014 № 166

администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области www.telmanacity.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

 Глава администрации Воронин А.В.

приложение 1

к постановлению администрации МО Тельмановское СП

 от 31.08.2015 г. № 180

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах»**

2015 год

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района**

**Ленинградской области в 2016 – 2020 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, надежности и эффективности снабжения жителей многоквартирных домов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области коммунальной услугой отопления и обеспечение предоставления жителям многоквартирных домов коммунальной услуги горячего, холодного водоснабжения, канализации. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средства бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 19912,519 | 3648,499 | 3670,800 | 4037,880 | 4168,190 | 4387,150 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов;Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307. |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы муниципальной программы**

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России. Повышение энергоэффективности позволяет снизить риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической и тепловой энергии, воды.

Отсутствие приборов учета не позволяет реально оценить расход топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не всегда отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа.

Эксплуатация изношенных сетей влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Морально устаревшие канализационные очистные сооружения пос. Тельмана являются реальной угрозой экологической и эпидемиологической обстановки МО Тельмановское сельское поселение в частности и Тосненского района в целом.

Для улучшения качества питьевой воды в МО Тельмановское сельское поселение проводится проектирование системы водоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Реконструкция указанных в Муниципальной программе объектов инженерных сетей необходима для обеспечения надежной работы, увеличения пропускной способности систем для бытовых и промышленных нужд, повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения, соблюдения природоохранных требований.

Кроме того реконструкция указанных объектов положительно скажется на себестоимости транспортирования питьевой воды, хозяйственно-бытовых стоков и очистки питьевой воды за счет сокращения затрат на ремонт сетей и оборудования, применения энергосберегающих технологий и материалов.

**2.1. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Приоритетными задачами и действиями администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – администрации МО Тельмановское СП) в сфере реализации муниципальной программы являются приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

**2.2. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Для обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а именно

1) техническое обслуживание тепловых сетей пос. Тельмана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;

2) проведение температурных и гидравлических испытаний тепловых сетей муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

2. Мероприятия направленные на безаварийную работу водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а именно

1) обслуживание объектов водоснабжения (сети);

2) техническое обслуживание насосов на КНС в пос. Тельмана

**2.3. Подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмм нет.

**2.4. Цели и задачи муниципальной программы**

*Целями и задачами Программы**являются:*

- повышение качества, надежности и эффективности снабжения жителей многоквартирных домов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области коммунальной услугой отопления;

- обеспечение предоставления жителям многоквартирных домов коммунальной услуги горячего, холодного водоснабжения, канализации;

- приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета МО ТСП на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и \или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2016 | 2017 / 2018 | 2019 / 2020 |
| 1. | Приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. | всего –19912,519 2016 год –3648,4992017год–3670,8002018 год– 4037,8802019 год -4168,1902020 год – 4387,150 | - протяженность сетей,подлежащих замене и ремонту;- количество аварийных ситуаций, из-за технического состояния сетей;- количество нареканий у населения. | шт.шт.уровень. | 312115высокий(более 300) | 48212средний(не более 180) | 408,8 / 440,010/5средний(не более 180) | 435,0/750,03/0низкий (не более 100) |

**3. Планируемые результаты муниципальной программы**

**4. Обоснование финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах»**

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам, | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Бюджет МО Тельмановское СП |  | всего – 17853,6922016 год – 3282,5002017 год – 3268,2012018 год – 3595,0212019 год – 3705,8902020 год – 3902,350 |  |
| Мероприятия направленные на безаварийную работу водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Бюджет МО Тельмановское СП |  | всего – 2158,5572016 год – 365,9992017 год – 402,5992018 год – 442,8592019 год – 462,3002020 год – 484,800 |  |

**5. Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия программы подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| 2016  | 2017 / 2018  | 2019 / 2020  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области** | **Итого**  |  | **17753,962** | **3282,500** | **3268,201/****3595,021** | **3705,890/****3902,350** |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 17753,962 | 3282,500 | 3268,201/3595,021 | 3705,890/3902,350 |  |  |
|  |
|  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание тепловых сетей пос. Тельмана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Итого |  | 17612,997 | 3250,800 | 3253,902/3560,800 | 3680,300/3867,195 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | январь –декабрьежемесячно | 17612,997 | 3250,800 | 3253,902/3560,800 | 3680,300/3867,195 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Уменьшение количества аварийных ситуаций, из-за техничес-кого состоя-ния сетей и количества нареканий у населения. |
| 1.2. | Проведение температурных и гидравлических испытаний тепловых сетей муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Итого |  | 140,965 | 31,700 | 14,299/34,221 | 25,590/35,155 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  | 140,965 | 31,700 | 14,299/34,221 | 25,590/35,155 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Уменьшение количества аварийных ситуаций, из-за техничес-кого состоя-ния сетей и количества нареканий у населения. |
| **2.** | **Мероприятия направленные на безаварийную работу водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области** | **Итого** |  | **2158,557** | **365,999** | **402,599/4442,859** | **462,300/48484,800** |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 2158,557 | 365,999 | 402,599/4442,859 | 462,300/48484,800 |  |  |
| 2.1.  | Обслуживание объектов водоснабжения (сети) | Итого  |  | 446,800 | 85,800 | 87,000/89,000 | 91,000/94,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 446,800 | 85,800 | 87,000/89,000 | 91,000/94,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Уменьшение количества аварийных ситуаций, из-за техничес-кого состоя-ния сетей и количества нареканий у населения. |
| 2.2. | Техническое обслуживание насосов на КНС в пос. Тельмана | Итого  |  | 1711,757 | 280,199 | 315,599/353,859 | 371,300/390,800 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 1711,757 | 280,199 | 315,599/353,859 | 371,300/390,800 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Уменьшение количества аварийных ситуаций, из-за техничес-кого состоя-ния сетей и количества нареканий у населения. |
| **Итого по программе** |  |  | **19912,519** | **3648,499** | **3670,800/****4037,880** | **4168,190/****4387,150** |  |  |

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится отделом экономики и ЖКХ администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) определен постановлением МА МО Тельмановское СП от 30.09.2013г. № 210 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».