Отчет

об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности, на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

за 1 полугодие 2018 года.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование строек и объектов | КБК | Сметная стоимость, на начало строительства | Остаток сметной стоимости на 1 января 2018  года | Утвержденные лимиты | Уточненные лимиты | Кассовое исполнение | Остаток сметной стоимости на  01 июля  2018 года | Примечание |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ПЖСК «Волков лес» МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» Госэкспертиза проекта | 00805021100420414226 | 1 700,000  500,000 | 1 700,000  500,000 | 1 700,000  500,000 | - 1 700,000  -500,000 | -  - | 0,000  0,000 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, срок окончания работ перенесен из-за необходимости получения дополнит. согласований  Необходимость выполнения работ отпала на текущем периоде в связи с затягиванием сроков разработки проектно-сметной документации по строительству объекта |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Распределительный газопровод по территории дер. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»  Госэкспертиза проекта | 00805021100104200414226 | 2 700,000  500,000 | 2700,000  500,000 | 2700,000  500,000 | - 2 700,000  - 500,000 | -  - | 0,000  0,000 |  |
| 4. | Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения п. Войскорово Тосненского района Ленинградской области» | 00805029990114250414226 | 7 000,000 | 4 900,000 | 4 900,000 | - 4 900,000 | - | 0,000 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, срок окончания работ перенесен из-за необходимости получения дополнит. согласований |

И.о.главы администрации Жевнеров К.Н.

Заведующая финансовым отделом - главный бухгалтер Клепакова С.С.