Муниципальное образование

Тельмановское  сельское  поселение

Тосненского района Ленинградской  области

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «07» июня 2016 года                                                                        № 96

| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 30.10.2014 г. №241 |  |
| --- | --- |

## В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь положениями Федерального закона от 31.03.1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», с учетом изменений штатного расписания, администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Внести изменения в состав рабочей группы по разработке схемы газоснабжения территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года. Состав рабочей группы читать в редакции Приложения №1 к настоящему постановлению.

## 2. Утвердить график разработки и утверждения схемы газоснабжения территории муниципального образования Тельмановское  сельское  поселение Тосненского района Ленинградской  области согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

## 3. Считать утратившими силу п.2 и п.4 постановления администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской  области от 30.10.2014 г. №241 «О подготовке проекта схемы газоснабжения территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года».

## 4. Опубликовать данное постановление в газете ««Тосно Time»» и разместить на сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: www.telmana.info

## 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

## 6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу администрации Воронина А.В.

Глава администрации                                                А.В. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Тельмановское СП

от 07.06.2016 г. № 96

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы газоснабжения территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года

Руководитель рабочей группы:

Глава администрации – Воронин А.В.

Заместитель руководителя рабочей группы:

Заместитель главы администрации – Трунина Л.Н.

Секретарь рабочей группы:

Заведующий отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации – Каранина И.В.

Члены рабочей группы:

Заведующий организационно-правовым отделом администрации – Иванов К.В.

Ведущий специалист отдела экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации – Сидоров Н.Ю.

Представитель Газораспределительной организации Леноблгаз филиал Тосномежрайгаз - по согласованию

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Тельмановское СП

от 07.06.2016 г. № 96

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о разработке схемы газоснабжения | Не позднее 30.10.2014 г. | Глава администрации |
| 2 | Размещение на сайте уведомления о начале разработки схемы газоснабжения | в течение 3 дней со дня подписания постановления о начале разработки схемы газоснабжения | Рабочая группа |
| 3 | Сбор предложений о порядке, сроках подготовки и содержании схемы газоснабжения территории (адрес, по которому осуществляется сбор предложений, а также срок, указываются на сайте МО Тельмановское СП) | На протяжении всего периода подготовки схемы | Рабочая группа |
| 4 | Определения разработчика схемы газоснабжения. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по разработке проекта схемы газоснабжения. | В порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. | Рабочая группа Глава администрации |
| 5 | Разработка схемы газоснабжения, в том числе согласование схемы. | В соответствии с муниципальным контрактом, но не менее 3-х месяцев с даты подписания контракта. | Разработчик |
| 6 | Проверка схемы на соответствие требованиям, установленным техническим заданием. Опубликование проекта схемы на сайте МО Тельмановское СП | В течение 15 календарных дней со дня поступления проекта схемы на рассмотрение от Разработчика. | Рабочая группа Глава администрации |
| 7 | Прием (сбор) предложений и замечаний, касающихся проекта схемы (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок, указываются на сайте МО Тельмановское СП) | В течение 30 дней с момента опубликования на сайте. | Рабочая группа |
| 8 | Доработка проекта схемы с учетом поступивших замечаний и предложений | В течение 30 дней с момента направления на доработку | Рабочая группа Разработчик |
| 9 | Направление главе администрации проекта схемы газоснабжения на утверждение | В течение 15 дней со дня поступления доработанного проекта схемы от Разработчика | Рабочая группа |
| 10 | Утверждение схемы газоснабжения | В течение 14 календарных дней с даты поступления проекта схемы главе администрации | Глава администрации |
| 11 | Опубликование утвержденной схемы газоснабжения | в течение 7 дней со дня утверждения | Глава администрации |