Муниципальное образование

Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» апреля   2012 года                                                                                                № 62

| Об утверждении муниципальной адресной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значение на территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2012 году» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   постановлением МА МО Тельмановское СП № 135 от 13 октября 2010г. «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значение на территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2012 году» (Приложение 1)

- Опубликовать настоящее постановление на сайте www.telmanacity.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МА МО Тельмановское СП                                               А.П. Крамарчук

Муниципальная адресная программа

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значение на территории МО Тельмановское СП

Тосненского района Ленинградской области в 2012 году»

| № п/п | ПАСПОРТ программы |
| --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значение на территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2012 году» |
| 2 | Срок реализации программы | С момента утверждения по 31 декабря 2012 года |
| 3 | Заказчик программы | МА МО Тельмановское СП |
| 4 | Исполнители программы | Заместитель главы МА МО Тельмановское СП Солнцев М.А. |
| 5 | Цель программы | Ремонт дорог местного значения в МО Тельмановское СП |
| 6 | Задачи программы | Ямочный ремонт дороги местного значения ул. Тельмановская Снижение аварийности на дороге местного значения ул. Тельмановская Перераспределение транспортных потоков с региональной дороги на ул. Тельмановская и Красноборская |
| 7 | Объем и источники финансирования программы в т.ч. в 2012 году | Местный бюджет МО Тельмановское СП 59 774,07 рублей Бюджет Ленинградской области 1 932 695,00 рублей ВСЕГО: 1 992 469,07 рублей |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение условий, повышение комфортности для проживания и жителей МО Тельмановское СП, улучшение транспортной инфраструктуры |

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Наименование объекта | Объем работ, кв.м. | Требуемые средства, всего | Требуемые средства, руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО | Местный бюджет |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ул. Тельмановская (0 – 0+0,63 км) | 1440 | 1992469,07 | 1932695,00 | 59774,07 | 2-3 квартал 2012 |
|  | ВСЕГО |  | 1440 | 1992469,07 | 1932695,00 | 59774,07 |  |

# Text boxes

Приложение №1

к Постановлению Местной  администрации муниципального образования

Тельмановское сельское поселение

от ___________г. № _________