**Сводный отчет о выполнении муниципальных программ**

**на территории муниципального образования**

**Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области**

**за 3 кв. 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Муниципальные целевые и долгосрочные программы, 2018 г.** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Объемы выполненных работ** | **% реализации** | **Остаток средств,**  **тыс. руб.** |
| 1. | | «Развитие физической культуры и спорта в МО ТСП» | 500,0 | 200,5 | 40,1 | 299,5 |
| 2. | | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательствав МО ТСП» | 300,0 | 146,0 | 48,7 | 154,0 |
| 3. | | «Благоустройство территории МО ТСП» | 27 921,6 | 16 710,3 | 59,8 | 11 211,3 |
| 4. | | «Развитие автомобильных дорог в МО ТСП» | 11 704,4 | 2 391,2 | 20,4 | 9 313,2 |
| 5. | | «Безопасность в МО» | 676,0 | 161,7 | 24,0 | 514,3 |
| 6. | | «Развитие культуры МО ТСП» | 13 536,8 | 8 067,4 | 59,6 | 5 469,4 |
| 7. | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО ТСП» | | 11 646,5 | 1 979,3 | 17,0 | 9 667,2 |
| 8. | «Газификация территории МО ТСП» | | 2 200,0 | 0 | 0 | 2 200,0 |
| 9. | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО ТСП» | | 127,2 | 0 | 0 | 127,2 |
| **ИТОГО:** | | | **68 612,5** | **29 656,4** | **43,2** | **38 956,1** |