Отчет

об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности, на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

за 9 месяцев 2019 год

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование строек и объектов | КБК | Сметная стоимость, на начало строительства | Остаток сметной стоимости на 1 января 2019 года | Утвержденные лимиты | Уточненные лимиты | Кассовое исполнение | Остаток сметной стоимости на 01 октября2019 года | Примечание |
| 1.  | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ПЖСК «Волков лес» МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» Госэкспертиза проекта | 00805021100104200414226 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000-218,134 | 0,000 | 281,866 |  |
| 2. | Проектирование внутрипоселкового газопровода дер. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской областиГосэкспертиза проекта | 00805021100104200414226008050211001S0200414226 | 2 500,000500,703100,000 | 2500,000500,7030,000 | 2500,000500,70395,000 | -1300,000-5,0000,000-500,000+95,000+5,000 | 0,0000,0000,000 | 1 195,0000,703100,000 | в.том числе 5,000 тыс. руб. софинансирование мероприятий по гос. программе ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО» |
| 3. | Реконструкция (ремонт и прокладка новых) тепловых сетей в пос. Тельмана муниципального образования Тельмановскоесельское поселениеТоснсенкого района Ленинградской области | 0080502130010630414226 | 7 000 ,000 | 7 000,000 | 7 000,000 | -7000,000 | 0,000 | 7 000.000 |  |

Заместитель главы администрации Крюкова О.А.

Заведующая финансовым отделом - главный бухгалтер Клепакова С.С.