Отчет

об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности, на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

за 9 месяцев 2020 год

 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование строек и объектов | КБК | Сметная стоимость, на начало строительства | Остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года | Утвержденные лимиты | Уточненные лимиты | Кассовое исполнение | Остаток сметной стоимости на 01 октября2020 года | Примечание |
| 1.  | Объект «Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС п.Тельмана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»ПИРстроительство | 008050211001S0200414226 | 23 308,6500Бюджет ЛО21 722,0880Бюджет МО1 586,5620  | 23 308,6500 | 304,426 | 166,667(+362,241-500,000) | 0,000 | 23 308,6500 | Уточнение произведено при подготовке документации по подаче заявки на участие в реализации мероприятий государственный программы Ленинградской области  |
| 2. | Объект "Распределительный газопровод по территории дер. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"1 этап | 008050211001S020041422600805021100104200414226 | 11 928,60300в т.ч.бюджет ЛО – 11 332,1730бюджет МО – 596,4300 | 11 928,6030 | 4 500,000 | 0,000(-4500,000) | - | 11 928,6030 | Уточнение произведено при подготовке документации по подаче заявки на участие в реализации мероприятий государственный программы Ленинградской областиВыполнение мероприятий перенесено на плановый период (2021 и 2022 годов) |
| 3. | Объект "Распределительный газопровод по территории дер. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области"2 этап | 008050211001S0200414226008050211001S0200414226 | 8 715,6000в т.ч.бюджет ЛО 7 139,8200бюджет МО 1 575,7800 | 8 715,6000 | 1 200,000 | 0,000 | 600,000 | 8 115,6000 | Уточнение произведено при подготовке документации по подаче заявки на участие в реализации мероприятий государственный программы Ленинградской области |
| 4. | Проектирование и строительство спортивной площадки на территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 008110504302S5670414226 | 1 000 ,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000(-1 000,000) | 0,000 | 0,000 | Уточнение произведено при подготовке документации по подаче заявки на участие в реализации мероприятий государственный программы Ленинградской области, реализация мероприятий намечено на плановый период 2021 и 2022 годов |

Заместитель главы администрации Крюкова О.А.

Заведующая финансовым отделом - главный бухгалтер Клепакова С.С.