**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

2015 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | - Улучшение социально-демографической ситуации и повышение престижности проживания в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;  - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - Повышение уровня газификации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | - Создание условий для газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области.  - Создание условий для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», промышленных и иных организаций. | | | | | |
| Исполнитель муниципальной  программы | Администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной  программы | Отдел экономики и ЖКХ. | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2015- 2019 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | нет | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета поселения | 8361,732 | 3497,612 | 2200,0 | 48,0 | 816,12 | 1800,0 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | - Повысить уровень газификации природным газом пос.Тельмана, создав условия для газоснабжения 195 домов в массиве «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области;  - Газифицировать природным газом деревню Ям-Ижора, создав условия для газоснабжения 144 индивидуальных жилых домов;  - Газифицировать природным газом СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», создав условия для газоснабжения 200 домов  - Построить около 16,36 км газопроводов. | | | | | |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах» разработана в соответствии с программой социально-экономического развития МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области и является одним из направлений, служащих цели развития поселения с учетом обеспеченности населенных пунктов необходимым комплексом объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Перспективные планы по развитию поселения связанны с ростом экономического потенциала сельских территорий, реализацией инвестиционных проектов, повышением качества жизни сельского населения. Создание условий для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов промышленных и иных организаций является одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни.

На территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области расположено четыре населенных пункта, из них газифицировано природным газом - два: пос.Войскорово и пос.Тельмана, но и в них индивидуальный жилой сектор не имеет возможности подключения к системе газоснабжения. Многоквартирные жилые дома в дер.Пионер газифицированы сжиженным газом из емкостных установок. В дер.Ям-Ижора, на территории садоводств, газ отсутствует. Уровень газификации жилого фонда составляет 51,3%, в том числе природным газом 50,5 %.

**2.1. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы**

Наличие газа позволит снабдить самым дешевым энергоносителем жилые дома, значительно повысит инвестиционную привлекательность территории МО Тельмановское СП для хозяйствующих субъектов.

Исполнение плановых мероприятий позволит построить 6,36 км газопроводов в пос.Тельмана, провести газ в дер.Ям-Ижора и в граничащее с ней СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», построить в них около 10 км газопроводов.

* 1. **Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Для достижения целей и задач программы разработан комплекс мероприятий (раздел 5 программы).

*Организация газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области* уже начата. К моменту начала реализации программы получены технические условия на присоединение к газораспределительным сетям, предварительно согласовано место размещения ШГРП, трассы распределительного газопровода высокого и низкого давления по улицам Колпинской, Полевой, Луговой, Центральной, Садовой, Железнодорожной, Зеленой в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области, в постоянное (бессрочное) пользование местной администрации МО Тельмановское СП передан земельный участок площадью 22964 кв.м. для строительства ШГРП, трассы распределительного газопровода высокого и низкого давления, собраны денежные средства на разработку проектно-сметной документации. В 2015 году планируется выполнить проект газоснабжения и провести работу по вступлению в одну из действующих программ газоснабжения и в 2016 году произвести строительно-монтажные работы на условиях софинансирования. Строительство газопроводов-вводов планируется осуществлять за счет владельцев жилых домов. Реализация мероприятий позволит построить 6,36 км газопроводов в высокого и низкого давления в массиве «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области, обеспечить условия для проведения природного газа в 195 индивидуальных жилых домов в массиве «Волков Лес».

Необходимость *Организации газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области,домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» промышленных и иных организаций* назрела давно. После исключения дер.Ям-Ижора и дер.Пионер из «Программы газификации Ленинградской области на 2013-2015 годы ОАО «Леноблгаз» в связи с невозможностью прохождения трассы стала очевидной необходимость проведения совместной с ОАО «Газпромгазораспределение» работы по выбору трассы газопровода. В настоящее время рассматриваются два варианта присоединения дер.Ям-Ижора к газораспределительным сетям: от ГРС «Тельмана», и от ГРС пос.Войскорово. После утверждения акта выбора трассы газопровода вновь будет подана заявка на включение дер.Ям-Ижора в «Программу газификации Ленинградской области на 2013-2015 годы, подготовлен проект газификации и осуществлены строительно-монтажные работы. Реализация мероприятий позволит провести газ в дер.Ям-Ижора и в граничащее с ней СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», построить в дер.Ям-Ижора и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» около 10 км газопроводов, обеспечить условия для проведения природного газа в 144 индивидуальных жилых дома в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, в 200 домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», к промышленным и иным организациям.

Конкретизацию мероприятий, источников и размеров финансирования муниципальной программы «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах» предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2015 года, по результатам выполнения программных мероприятий.

**2.3. Подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмм нет.

**2.4. Цели и задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

- Улучшение социально-демографической ситуации и повышение престижности проживания в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- Повышение уровня газификации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Для достижения поставленных целей в рамках муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- Создание условий для газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области.

- Создание условий для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», промышленных и иных организаций.

Программный метод решения проблемы газификации поселения позволит обеспечить координацию действий органов и организаций, привлекаемых к участию в мероприятиях по газификации, обеспечит достаточное финансирование для ее выполнения.

1. **Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | Количественные  и/ или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Оценка базового  значения  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | |
| Бюджет  поселения | 2015 год | 2016 год  /  2017 год | 2018 год  /  2019 год |
| 1. | Задача 1 Создание условий для газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области | 2015,год - 3497,612 | Показатель 1  протяженность газопроводов | км | 0,00 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| Показатель 2  количество газифицированных домов | шт | 0,00 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| 2. | Задача 2 Создание условий для газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», промышленных и иных организаций | 2016 год- 2200,0  2017 год – 48,0  2018 год – 816,12  2019 год – 1800,0 | Показатель 1  протяженность газопроводов | км | 0,00 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| Показатель 2  количество газифицированных домов | шт | 0,00 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |

1. **Обоснование финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  программы | Источник  финансирования | Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия | Общий объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для реализации мероприятия, в том числе  по годам | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия |
| Организация газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области | Бюджет  поселения | Расчет финансовых ресурсов на осуществление мероприятий программы произведен на основе коммерческих предложений и подлежит корректировке в случае необходимости | Объем средств, предусмотренных на реализацию программы:  2015 год – 3497,612 тыс.руб.,  Общий объем средств будет определен в соответствии с проектно-сметной документацией. | 3497,612 |
| Организация газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», промышленных и иных организаций | Бюджет  поселения | Расчет финансовых ресурсов на осуществление мероприятий программы произведен на основе коммерческих предложений и подлежит корректировке в случае необходимости | Объем средств, предусмотренных на реализацию программы:  2016год–2200,0 тыс.руб.  2017год –48,0 тыс.руб.  2018год –816,12 тыс.руб.  2019год –1800,0 тыс.руб.    Общий объем средств будет определен в соответствии с проектно-сметной документацией. | 4864,12 |

1. **Перечень мероприятий**

**муниципальной программы муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Газификация территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2015-2019 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс.  руб.) [\*](#Par546) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы) | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы  (подпрограммы) |
| 2015 год | 2016  /  2017 годы | 2018  /  2019 годы |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. | Основные мероприятия  Организация газоснабжения природным газом массива «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области | Итого | 2015 | 0 | 3497,612 | 3497,612 | 0,0 | 0,0 | Отдел экономики и ЖКХ | - построить 6,36 км газопроводов в высокого и низкого давления в массиве «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области;  -обеспечить условия для проведения природного газа в 195индивидуальных жилых домов в массиве «Волков Лес»в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 разработка и утверждение проектно-сметной документации | Итого | 2015год | 0 | 3497,612 | 3497,612 | 0,0 | 0,0 | Отдел экономики и ЖКХ | Разработать проектно-сметную документация на строительство ШГРП, подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления по адресу:Ленинградская область, Тосненский район, п.Тельмана, ул. Колпинская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Железодорожная, ул. Зеленая, ул.Центральная. |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 строительство ШГРП и подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления в массиве «Волков Лес» в пос.Тельмана Тосненского района Ленинградской области | Итого | 2016-2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  /  0,0 | 0,0  /  0,0 | Отдел экономики и ЖКХ | Построить ШГРП, подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления по адресу:Ленинградская область, Тосненский район, п.Тельмана, ул. Колпинская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Железодорожная, ул. Зеленая, ул.Центральная общей протяженностью 6,36 км |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП |  |  | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| 2. | Основные мероприятия  Организация газоснабжения природным газом индивидуальных жилых домов дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области,  домов СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» промышленных и иных организаций. | Итого | 2016 - 2019 | 0 | 4864,12 | 0,0 | 2200,0  /  48,0 | 816,12  /  1800,0 | Отдел экономики и ЖКХ;  Отдел УМИ, ЖВ, ЗиГ, | - Провести газ в дер.Ям-Ижора и в граничащее с ней СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора»;  -построить в дер.Ям-Ижора и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» около 10 км газопроводов.  - Обеспечить условия для проведения природного газа в 144 индивидуальных жилых дома в дер.Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области, в 200 домов  СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора», к промышленным и иным организациям |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 определение трассы прохождения газопровода по территории дер.Ям-Ижора и СНТ «НИИЭФА» | Итого | 2016 - 2017 | 0 | 2200,0048,00 | 0 | 2200,0/  48,0 | 0 | Отдел экономики и ЖКХ; Отдел УМИ, ЖВ, ЗиГ | Определение трассы прохождения подводящего газопровода и распределительного газопровода по территории дер.Ям-Ижора и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» и утверждение акта выбора земельного участка для строительства трассы подводящего и газораспределительного газопровода. |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 1 разработка и утверждение проектно-сметной документации | Итого | 2018 –  2019 | 0 | 816,12  /  1800,0 | 0 | 0 | 816,12  /  1800,0 | Отдел экономики и ЖКХ | Разработать проектно-сметную документация на строительство ШГРП, подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления по адресу:Ленинградская область, Тосненский район, дер.Ям-Ижора, ул. Ленинградская,  2-я Ленинградская,  Павловская,  Пушкинская,  Набережная,  Тельмановская и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 2 строительство ШГРП, подводящего газопровода и распределительного газопровода адресу:Ленинградская область, Тосненский район, дер.Ям-Ижора, ул. Ленинградская,  2-я Ленинградская,  Павловская,  Пушкинская,  Набережная,  Тельмановская и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» | Итого | 2018 -2019 годы | 0 | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Отдел экономики и ЖКХ | Построить ШГРП, подводящий и распределительный газопровод по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер.Ям-Ижора, ул. Ленинградская,  2-я Ленинградская,  Павловская,  Пушкинская,  Набережная,  Тельмановская и СНТ «НИИЭФА» массива «Ям-Ижора» |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП |  |  | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации | Согласно проектно-сметной документации |
| 3. | Основные мероприятия  Привлечение средств бюджета  Ленинградской  Области, федерального  бюджета, внебюджетных  источников для целей реализации настоящей программы | Итого | 2015 -2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел экономики и ЖКХ; | Вступление в действующие программы газификации;  Привлечение средств заинтересованных в газификации юридических и физических лиц |

\* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится отделом экономики и ЖКХ.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) определен постановлением МА МО Тельмановское СП от 30.09.2013г. № 210 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»