**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 «**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах»**

2016 год

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района**

**Ленинградской области в 2016 – 2020 годах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, надежности и эффективности снабжения жителей многоквартирных домов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области коммунальной услугой отопления и обеспечение предоставления жителям многоквартирных домов коммунальной услуги горячего, холодного водоснабжения, канализации. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средства бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 32565,089 | 16301,069 | 3670,800 | 4037,880 | 4168,190 | 4387,150 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов;Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307. |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы муниципальной программы**

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России. Повышение энергоэффективности позволяет снизить риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Основной целью повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета на оплату электрической и тепловой энергии, воды.

Отсутствие приборов учета не позволяет реально оценить расход топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не всегда отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокий уровень износа.

Эксплуатация изношенных сетей влечет за собой излишнее расходование средств на энергоносители, на ремонт сетей и восстановление благоустройства после ремонтных работ. Морально устаревшие канализационные очистные сооружения пос. Тельмана являются реальной угрозой экологической и эпидемиологической обстановки МО Тельмановское сельское поселение в частности и Тосненского района в целом.

Для улучшения качества питьевой воды в МО Тельмановское сельское поселение проводится проектирование системы водоснабжения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Реконструкция указанных в Муниципальной программе объектов инженерных сетей необходима для обеспечения надежной работы, увеличения пропускной способности систем для бытовых и промышленных нужд, повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения, соблюдения природоохранных требований.

Кроме того реконструкция указанных объектов положительно скажется на себестоимости транспортирования питьевой воды, хозяйственно-бытовых стоков и очистки питьевой воды за счет сокращения затрат на ремонт сетей и оборудования, применения энергосберегающих технологий и материалов.

**2.1. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Приоритетными задачами и действиями администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – администрации МО Тельмановское СП) в сфере реализации муниципальной программы являются приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

**2.2. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Для обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а именно

1) техническое обслуживание тепловых сетей пос. Тельмана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области;

2) проведение температурных и гидравлических испытаний тепловых сетей муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

2. Мероприятия направленные на безаварийную работу водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а именно

1) обслуживание объектов водоснабжения (сети);

2) техническое обслуживание насосов на КНС в пос. Тельмана

**2.3. Подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмм нет.

**2.4. Цели и задачи муниципальной программы**

*Целями и задачами Программы**являются:*

- повышение качества, надежности и эффективности снабжения жителей многоквартирных домов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области коммунальной услугой отопления;

- обеспечение предоставления жителям многоквартирных домов коммунальной услуги горячего, холодного водоснабжения, канализации;

- приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета МО ТСП на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и \или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2016 | 2017 / 2018 | 2019 / 2020 |
| 1. | Приведение в технически исправное состояние наружных инженерных систем в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. | всего –19912,519 2016 год –3648,4992017год–3670,8002018 год– 4037,8802019 год -4168,1902020 год – 4387,150 | - протяженность сетей,подлежащих замене и ремонту;- количество аварийных ситуаций, из-за технического состояния сетей;- количество нареканий у населения. | шт.шт.уровень. | 312115высокий(более 300) | 48212средний(не более 180) | 408,8 / 440,010/5средний(не более 180) | 435,0/750,03/0низкий (не более 100) |

**3. Планируемые результаты муниципальной программы**

**4. Обоснование финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах»**

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам, | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Бюджет МО Тельмановское СП |  | всего – 30406,5322016 год – 15935,072017 год – 3268,2012018 год – 3595,0212019 год – 3705,8902020 год – 3902,350 |  |
| Мероприятия направленные на безаварийную работу водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Бюджет МО Тельмановское СП |  | всего – 2158,5572016 год – 365,9992017 год – 402,5992018 год – 442,8592019 год – 462,3002020 год – 484,800 |  |

**5. Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2016 – 2020 годах»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия программы подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| 2016  | 2017 / 2018  | 2019 / 2020  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области** | **Итого**  |  | **30406,532** | **15935,07** | **3268,201/****3595,021** | **3705,890/****3902,350** |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 30406,532 | 15935,07 | 3268,201/3595,021 | 3705,890/3902,350 |  |  |
|  |
|  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание тепловых сетей пос. Тельмана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Итого |  | 17612,997 | 3250,800 | 3253,902/3560,800 | 3680,300/3867,195 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | январь –декабрьежемесячно | 17612,997 | 3250,800 | 3253,902/3560,800 | 3680,300/3867,195 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Уменьшение количества аварийных ситуаций, из-за техничес-кого состоя-ния сетей и количества нареканий у населения. |
| 1.2. | Проведение температурных и гидравлических испытаний тепловых сетей муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Итого |  | 140,965 | 31,700 | 14,299/34,221 | 25,590/35,155 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  | 140,965 | 31,700 | 14,299/34,221 | 25,590/35,155 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Уменьшение количества аварийных ситуаций, из-за техничес-кого состоя-ния сетей и количества нареканий у населения. |
| 1.3. | Проведение аварийного ремонта участков тепловых сетей в пос. Тельмана | Итого |  | 12652,570 | 12652,570 | -/- | - / - |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Мероприятия направленные на безаварийную работу водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области** | **Итого** |  | **2158,557** | **365,999** | **402,599/****4442,859** | **462,300/48484,800** |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 2158,557 | 365,999 | 402,599/4442,859 | 462,300/48484,800 |  |  |
| 2.1.  | Обслуживание объектов водоснабжения (сети) | Итого  |  | 446,800 | 85,800 | 87,000/89,000 | 91,000/94,000 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 446,800 | 85,800 | 87,000/89,000 | 91,000/94,000 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Уменьшение количества аварийных ситуаций, из-за техничес-кого состоя-ния сетей и количества нареканий у населения. |
| 2.2. | Техническое обслуживание насосов на КНС в пос. Тельмана | Итого  |  | 1711,757 | 280,199 | 315,599/353,859 | 371,300/390,800 |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 1711,757 | **2**80,199 | 315,599/353,859 | 371,300/390,800 | Отдел экономики и ЖКХМА МО Тельмановское СП | Уменьшение количества аварийных ситуаций, из-за техничес-кого состоя-ния сетей и количества нареканий у населения. |
| **Итого по программе** |  |  | **32565,089** | **16301,069** | **3670,800/****4037,880** | **4168,190/****4387,150** |  |  |

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится отделом экономики и ЖКХ администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2016%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) определен постановлением МА МО Тельмановское СП от 30.09.2013г. № 210 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».