Муниципальное образование

Тельмановское  сельское  поселение

Тосненского района Ленинградской  области

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2014 г.                                                                        № 241

| О подготовке проекта схемы газоснабжения территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года. |  |
| --- | --- |

## В целях создания условий для развития территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, на основании Генерального плана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 07.07.2014 №111, администрация МО Тельмановское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Приступить к подготовке схемы газоснабжения территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года согласно Генеральному плану МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденному решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области 07.07.2014 №111.

## 2. Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы газоснабжения территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года (приложение №1).

## 3.	Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение  (приложение №2).

## 4.	Утвердить график разработки и утверждения схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение (приложение №3).

## 3. В течение 3-х календарных дней с момента подписания настоящего постановления разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: www.telmanacity.ru уведомление о начале разработки схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года.

## 4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании схемы, указанной в п.1 настоящего постановления, направляются в администрацию МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в письменном и электронном виде по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д.50, приёмная главы администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, контактный телефон: (81361) 48-171, адрес электронной почты: admtelm@yandex.ru.

## 5. Разработчика схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области определить в соответствии с действующим законодательством.

## 6. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета.

## 7. Опубликовать данное постановление в газете «Тосненский вестник» и разместить на сайте МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: www.telmanacity.ru.

## 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

## 9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу администрации МО Тельмановское сельское поселение Воронина А.В.

Глава администрации                                            А.В. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Тельмановское сельское поселение

от 30.10.2014 № 241

СОСТАВ

рабочей группы по разработке схемы газоснабжения территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года

Руководитель рабочей группы:

Глава администрации – Воронин А.В. либо лицо его замещающее

Заместитель руководителя рабочей группы:

Заместитель главы администрации – Трунина Л.Н.

Секретарь рабочей группы:

Заведующий отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Тельмановское сельское поселение – Каранина И.В.

Члены рабочей группы:

Заведующий организационно-правовым отделом – Иванов К.В.

Главный специалист организационно-правового отдела – Сидоров Н.Ю.

Представитель Газораспределительной организации Леноблгаз филиал Тосномежрайгаз - по согласованию

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Тельмановское сельское поселение

от 30.10.2014 № 241

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по разработке проекта схемы газоснабжения

Рабочая группа по разработке схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области создана в целях подготовки проекта схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования, а также настоящим Положением.

  - Основными задачами рабочей группы являются:

1.1.Организация работы по разработке проекта схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Осуществление координации работ по своевременной и качественной подготовке проекта схемы, рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту, согласование предоставленного проекта схемы для направления на утверждение в соответствии с законодательством РФ.

  - Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены рабочей группы.

  - Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения документов, поступивших в администрацию МО Тельмановское сельское поселение на бумажном или электронном носителе по вопросам подготовки проекта схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

  - Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:

4.1. Принимать решения, необходимые для разработки проекта схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а также обеспечивать контроль за их выполнением.

4.2.Запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для разработки проекта схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

4.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех форм собственности по вопросам разработки схемы газоснабжения территории МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (по согласованию).

  - Председатель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей группы, утверждает повестку заседания рабочей группы.

  - Заместитель Председателя рабочей группы исполняет функции председателя рабочей группы в его отсутствие.

  - Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председателем и секретарем.

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО Тельмановское сельское поселение

от 30.10.2014 № 241

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области с учетом перспективы развития до 2030 года

| №п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о разработке схемы газоснабжения | Не позднее 30.10.2014 г. | Глава администрации |
| 2 | Размещение на сайте уведомления о начале разработки схемы газоснабжения | в течение 3 дней со дня подписания постановления о начале разработки схемы газоснабжения | Рабочая группа |
| 3 | Сбор предложений о порядке, сроках подготовки и содержании схемы газоснабжения территории (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на сайте МО Тельмановское сельское поселение) | На протяжении всего периода подготовки схемы | Рабочая группа |
| 4 | Определения разработчика схемы газоснабжения. Заключение договора (муниципального контракта) на оказание услуг по разработке проекта схемы газоснабжения. | В порядке, предусмотренном федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. | Рабочая группа Глава администрации |
| 5 | Разработка схемы газоснабжения. | В соответствии с муниципальным контрактом (договором), но не менее 3-х месяцев с даты подписания. | Разработчик |
| 6 | Опубликование проекта схемы, поступившего на рассмотрение (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) | В течение 15 календарных дней со дня поступления проекта схемы на рассмотрение от Разработчика | Рабочая группа |
| 7 | Проверка схемы на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 ГрК РФ. | в течение 30 дней со дня поступления проекта схемы на рассмотрение. | Рабочая группа Глава администрации |
| 8 | Направление проекта схемы на публичные слушания | Не позднее 30 дней со дня поступления проекта схемы на рассмотрение | Глава администрации |
| 9 | Принятие решения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня поступления проекта схемы | Главы поселения |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы газоснабжения. Опубликование заключения о результатах проведенных публичных слушаний | не менее 1 месяца и не более 3 месяцев. В течение 10 дней с момента проведения слушаний | Комиссия по проведению публичных слушаний, утверждаемая главой поселения |
| 11 | Направление главе администрации поселения проекта схемы, протокола публичных слушаний по проекту схемы и заключения о результатах публичных слушаний | не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний. | Комиссия по проведению публичных |
| 12 | Утверждение схемы газоснабжения | В течение 14 календарных дней с даты поступления проекта схемы от органа местного самоуправления | Глава администрации |
| 13 | Опубликование утвержденной схемы газоснабжения | в течение 7 дней со дня утверждения | Глава администрации |