Муниципальное образование

Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 января 2011 года                                                                                                      № 3

| Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением МА МО Тельмановское СП № 135 от 13 октября 2010г. «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить, муниципальную долгосрочную целевую программу «Благоустройство населенных пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах» согласно приложению №1.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте www.telmanacity.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы МА МО Тельмановское СП А.М. Солнцева.

Глава местной администрации                     	                    А.П. Крамарчук

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Благоустройство населенных пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах»

| № п/п | ПАСПОРТ программы |
| --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство населенных пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области» в 2011 году» |
| 2 | Срок реализации программы | С момента утверждения по 31 декабря 2011 года |
| 3 | Заказчик программы | МА МО Тельмановское СП |
| 4 | Исполнители программы | Отдел экономики и ЖКХ МА МО Тельмановское СП Филиппова П.А. |
| 5 | Цель программы | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения МО Тельмановское СП |
| 6 | Задачи программы | - Улучшение состояния улично-дорожной сети |
|  |  | - Улучшение санитарного состояния зеленых насаждений |
|  |  | - Развитие инфраструктуры для детского досуга |
|  |  | - Модернизация системы уличного освещения |
| 7 | Объем и источники финансирования программы в т.ч. в 2011 году в 2012 году | Местный бюджет МО Тельмановское СП 8420,00 тыс. руб. 4425,00 тыс. руб. 3995,00 тыс. руб. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение условий, повышение комфортности для проживания и отдыха жителей МО Тельмановское СП |
| Мероприятия по реализации Программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2011 год | 2012 год | Ответственный исполнитель | Примечания |
|  |  | Объем работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Объем работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание зеленых насаждений |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятия по санитарной опиловке деревьев (аварийных и старше 30 лет) | 80 шт. | 450 | 60 шт. | 390 |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по посадке растений: |  |  |  |  |  |  |
|  | деревья | 30 шт. | 180 | 30 шт. | 200 |  |  |
|  | кустарники | 60 шт. | 42 | 50 шт. | 40 |  |  |
|  | цветы (однолетники) | 1000 шт. | 12 | 2000 шт. | 30 |  |  |
| 1.3 | Уход за зелеными насаждениями (включая окос травы, обрезку кустарника, побелку деревьев и фито-санитарные мероприятия) | - | 94 | - | 120 |  |  |
|  | Итого по разделу | - | 778 |  | 780 |  |  |
| 2 | Мероприятия в рамках восстановления и модернизации сети пешеходных дорожек в населенных пунктах |  |  |
| 2.1 | Восстановление пешеходных дорожек поселкового значения | 1035 п.м. | 810 | 550 п.м. | 330 |  |  |
| 2.2 | Восстановление пешеходных дорожек дворового и квартального значения | 500 п.м. | 250 | 1300 п.м. | 715 |  |  |
| 2.3 | Восстановление подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной и культурно-бытовой инфраструктуры | 1000 кв.м. | 450 | 1000 кв.м. | 500 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 1510 |  | 1545 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Восстановление объектов улично-дорожной сети населенных пунктов |  |  |
| 3.1 | Асфальтирование междворовых проездов пос. Тельмана |  |  |  |  |  |  |
| - | Центральная усадьба | 1340 кв.м. | 517 | 2500 кв.м. | 1160 |  |  |
| - | Старый квартал | 2200 кв.м. | 1245 | - |  |  |  |
| 3.2 | Восстановление тротуаров и обустройство парковок | 680 кв.м. | 375 | 1060 кв.м. | 510 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 2137 |  | 1670 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 4425 |  | 3995 |  |  |

# Text boxes

Приложение №1

к Постановлению Местной  администрации муниципального образования

Тельмановское сельское поселение

от 14.01.2011 г. № 3