Муниципальное образование

# Тельмановское сельское поселение

# Тосненского района Ленинградской области

# Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26 ягнваря  2011г.                                                                                        №  14

«Об утверждении подпрограммы

«Содержание, ремонт и обновление

материально-технической базы

объектов спортивной инфраструктуры МО Тельмановское

СП Тосненского района Ленинградской области

в 2011-2012 годах» долгосрочной программы

«Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании Тельмановское

сельское поселение Тосненского района

Ленинградской области  на 2010-2012г.г.».

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением МА МО Тельмановское СП № 135 от 13 октября 2010г. «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить подпрограмму «Содержание, ремонт и обновление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах» долгосрочной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района  Ленинградской области  на 2010-2012г.г.» (согласно приложению);

2.Опубликовать данное постановление  на сайте: http://www.telmanacity.ru;

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой;

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава местной администрации                                                          А.П. Крамарчук

Утверждено

Постановлением МА МО

Тельмановское СП

от 26.02.2011 № 14

Подпрограмма

«Содержание, ремонт и обновление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах» долгосрочной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района  Ленинградской области  на 2010-2012г.г.»

Паспорт Подпрограммы

Подпрограмма «Содержание, ремонт и обновление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах»

Наименование Подпрограммы:

«Содержание, ремонт и обновление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах»

Основание для разработки Подпрограммы:

Решение Совета депутатов МО Тельмановское СП от 09.06.2010 г. № 113 «Об утверждении новой редакции долгосрочной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области  на 2010-2012г.г.».

Заказчик Подпрограммы:

Местная администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области

Разработчик Подпрограммы:

Отдел Экономики и ЖКХ МА МО Тельмановское СП

Основные цели и задачи Подпрограммы:

Повышение безопасности и материально-технической обеспеченности объектов спортивной инфраструктуры в МО Тельмановское СП, надлежащее содержание муниципального имущества, относящегося к объектам спортивной инфраструктуры, привлечение детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом.

Сроки реализации Подпрограммы: 2011 - 2012 гг.

Основные исполнители  Подпрограммы:

Организационно-правовой отдел администрации МО Тельмановское сельское поселение, отдел Экономики и ЖКХ

Объем и источник финансирования Подпрограммы:

Расходная часть Подпрограммы, тыс. руб.:

| Год | Расходная часть, всего | Бюджет МО ТСП |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 510,44 | 510,44 |
| 2012 | 24,75 | 24,75 |
| ИТОГО по программе | 521,69 | 521,69 |

Предполагаемые результаты реализации Подпрограммы:

- улучшение состояния и повышение безопасности существующих объектов спортивной инфраструктуры;

- увеличение количества объектов спортивной инфраструктуры и повышение их доступности для жителей поселения;

- повышение вовлеченности жителей МО Тельмановское СП в занятия физкультурой и спортом;

- повышение общего уровня здоровья и физической подготовки детей и подростков, проживающих в МО Тельмановское СП.

Система организации контроля за реализацией Подпрограммы:

1. Глава МА МО Тельмановское СП, постоянная комиссия по социальной и жилищной политике, ГО и ЧС Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области

РАЗДЕЛ 1. Содержание, ремонт и модернизация спортивной площадки по адресу: пос. Тельмана, у дома № 40

| № п/п | Элемент | Вид работ | Сроки | Количество | Стоимость единицы с учетом работ и доставки, тыс. руб. (с НДС) | Стоимость всех работ, тыс.руб. | В 2011 году, т.р. | В 2012 году, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждения | Единовременная замена сетки-рабицы в поврежденных секциях | 2011 | 50 кв.м. | 0,201 | 10,05 | 10,05 | 0 |
|  |  | Добавление секций | 2011 | 2 | 2,2 | 4,4 | 4,4 | 0 |
|  |  | Монтаж калиток для прохода (сетка – глиттер или рабица) | 2011 | 2 | 3,5 | 7 | 7 | 0 |
|  |  | Ежегодные работы по замене сетки ограждений (из расчета 10% повреждений в год) | 2011, 2012 | 30 кв.м. | 0,201 (60 – сетка, 141 – работы) | 12,06 | 6,03 | 6,03 |
|  |  | Перенос существующей секции и сварные работы | 2011 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
|  |  | Ежегодная подкраска с грунтовкой | 2011-2012 | 260 | 25 р/кв.м. работы 7,5 руб./кв.м. – краска итого 0,032 | 16,64 | 8,32 | 8,32 |
| 2 | Прилегающая территория | Набивка дорожки щебень/песок вокруг площадки, для снижения транзитного движения | 2011 | 100 кв.м. | щебень – 100 р/метр песок – 50 р/метр (засыпка 10 см) Итого 0,15 кв.м. | 15 | 15 | 0 |
|  |  | Подсыпка песка на дорожку | 2012 | 100 кв.м. | песок – 50 р/метр | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Трибуны | Демонтаж старых трибун и установка новых, соответствующих нормам безопасности (пластиковые кресла, 2 ряда, навес от дождя) | 2011 | 40 мест | 1750 за место (1650 – новые трибуны, 100 – демонтаж старых) | 70,0 | 70,0 | 0 |
|  |  | Плановая замена кресел из расчета 10 % повреждений в год | 2012 | 4 | 0,6 | 2,4 | 0 | 2,4 |
| 4 | Покрытие | Обустройство травмобезопасного покрытия из резиновой крошки (от 2 мм до 5 мм фракцией) толщиной 10 см. плотностью 0,25 т/куб.м., т.е. 25 кг на кв.м.) на настил из гравийного отсева | 2011 | 750 кв.м. | гравийный настил – 95 руб/кв.м. резиновая крошка – 325 руб/кв.м. | 315 | 315 | 0 |
| 5 | Спортивное оборудование | Приобретение и монтаж ворот детских футбольных со щитом для баскетбола | 2011 | 2 | 22,0 | 44,0 | 44,0 | 0 |
|  |  | Приобретение и монтаж шведской стенки трехсекционной с навесным оборудованием | 2011 | 1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0 |
|  |  | Подкраска спортивного оборудования и элементов благоустройства краской «Хаммерайт» антикоррозийной | 2012 | 3 банки | Краска - банки по 0,75 кг – 0,6 т.р., работа, инвентарь –0,4 т.р. | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Благоустройство | Приобретение и монтаж ящика – клетки для мячей и прочего оборудования | 2012 | 1 | 5,5 |  | 5,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж урн атравматичных УФ2К1 по бокам трибун | 2011 | 2 | 4,07 | 8,14 | 8,14 | 0 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  |  |  |  | 521,69 | 510,44 | 24,75 |

Исполнитель

____________________________П.А. Филиппова

Согласовано ________________ С.А. Кабанчук