Муниципальное образование

Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» октября  2011 года                                                                                                    № 201

| О внесении изменений в постановление от 14.01.2011 года № 3 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах» (в редакции Постановления № 131 от 04.07.2011 года) |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением МА МО Тельмановское СП № 135 от 13 октября 2010г. «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области», с учетом результатов  проведения торгов по муниципальному заказу в сфере благоустройства по итогам первого полугодия 2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в разделы «Паспорт Программы» и  «Мероприятия по реализации Программы» Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах» согласно приложению №1.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте www.telmanacity.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации                                               М.А. Солнцев

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Благоустройство населенных пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2012 годах»

(Новая редакция)

| № п/п | ПАСПОРТ программы |
| --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство населенных пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области» в 2011 году» |
| 2 | Срок реализации программы | С момента утверждения по 31 декабря 2011 года |
| 3 | Заказчик программы | МА МО Тельмановское СП |
| 4 | Исполнители программы | Отдел экономики и ЖКХ МА МО Тельмановское СП Филиппова П.А. |
| 5 | Цель программы | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения МО Тельмановское СП |
| 6 | Задачи программы | - Улучшение состояния улично-дорожной сети |
|  |  | - Улучшение санитарного состояния зеленых насаждений |
|  |  | - Развитие инфраструктуры для детского досуга |
|  |  | - Модернизация системы уличного освещения |
| 7 | Объем и источники финансирования программы в т.ч. в 2011 году в 2012 году | Местный бюджет МО Тельмановское СП 14212 тыс. руб. 10217,00 тыс. руб. (Содержание зеленых насаждений – 406 т.р., Мероприятия в рамках восстановления и модернизации сети пешеходных дорожек в населенных пунктах -775 т.р., Восстановление объектов улично-дорожной сети населенных пунктов и обустройство парковок – 3022 т.р, восстановление муниципальных дорог (ул. Красноборская и ул. Тельмановская) – 4017,0 т.р., восстановление и ремонт систем уличного освещения пос. Тельмана – 1997 т.р..) 3995,00 тыс. руб. (Содержание зеленых насаждений – 780 т.р., Мероприятия в рамках восстановления и модернизации сети пешеходных дорожек в населенных пунктах -1545 т.р., Восстановление объектов улично-дорожной сети населенных пунктов и обустройство парковок – 1670 т.р.) |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение условий, повышение комфортности для проживания и отдыха жителей МО Тельмановское СП |
| Мероприятия по реализации Программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2011 год | 2012 год | Ответственный исполнитель | Примечания |
|  |  | Объем работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Объем работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание зеленых насаждений |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятия по санитарной опиловке деревьев (аварийных и старше 30 лет) | 80 шт. | 300 | 60 шт. | 390 |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по посадке растений: |  |  |  |  |  |  |
|  | деревья | 0 | 0 | 30 шт. | 200 |  |  |
|  | кустарники | 0 | 0 | 50 шт. | 40 |  |  |
|  | цветы (однолетники) | 1000 шт. | 12 | 2000 шт. | 30 |  |  |
| 1.3 | Уход за зелеными насаждениями (включая окос травы, обрезку кустарника, побелку деревьев и фито-санитарные мероприятия) | - | 94 | - | 120 |  |  |
|  | Итого по разделу | - | 406 |  | 780 |  |  |
| 2 | Мероприятия в рамках восстановления и модернизации сети пешеходных дорожек в населенных пунктах |  |  |
| 2.1 | Восстановление внутридворовых и междворовых пешеходных дорожек | 1335 п.м. | 775 | 2550 п.м. | 1545 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 775 |  | 1545 |  |  |
| 3 | Восстановление объектов улично-дорожной сети населенных пунктов и обустройство парковок |  |  |
| 3.1 | Асфальтирование междворовых проездов пос. Тельмана и пос. Войскорово | 2630 кв.м. | 3022 | 1300 кв.м. | 1160 |  |  |
| 3.2 | Обустройство парковок | 0 | 0 | 1060 кв.м. | 510 |  |  |
| 3.3 | Ремонт муниципальных дорог | 0,84 км + 0,15 км | 4017,0 |  | 0 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 7039 |  | 1670 |  |  |
| 4. | Содержание и ремонт систем уличного освещения |  |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт систем уличного освещения в пос. Тельмана | Интегральный показатель | 1775 |  | 0 |  |  |
| 4.2 | Модернизация ветки наружного освещения у домов 34 и 36 в пос. Тельмана | Интегральный показатель | 222 |  | 0 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | 1997 |  | 0 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 10217 |  | 3995 |  |  |

# Text boxes

Приложение №1

к Постановлению Местной  администрации муниципального образования

Тельмановское сельское поселение

от 11.10.2011 г. № 201