**Муниципальное образование**

**Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области**

**Местная администрация**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 11 » октября 2013 г. № 224

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014-2016 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением местной администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 30 сентября 2013 года № 210 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» на основании Перечня муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденного постановлением местной администрации от 30.09.2013 г. № 212, с учетом изменений внесенных в перечень муниципальных программ постановлением местной администрации от 11.10.2013 г. № 219,

местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах» (приложение 1).

2. Считать утратившим силу постановление МА МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 07.12.2012 г. № 208 «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2013-2015 годы» с 31.12.2013 г.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014 – 2016 годах», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области www.telmanacity.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации.

Глава администрации Воронин А.В.

приложение 1

к постановлению МА МО Тельмановское СП

от 11.10.2013 № 224

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014-2016 годах»**

2013 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.ПАСПОРТ**  **муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014-2016 годах»** | | | | |
| Полное наименование | Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014-2016 годах | | | |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;  2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;  4. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. | | | |
| Исполнители муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы | | | |
| Перечень подпрограмм | Нет | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| Средства бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 24 564,763 | 9 483,763 | 7 617,2 | 7 463,8 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;  2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Тельмановское сельское поселение;  3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  4. Улучшение состояния территорий муниципального образования Тельмановское СП. | | | |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы муниципальной программы**

Данная  Программа  является основной для реализации мероприятий  по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Муниципальное  образование Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области включает в себя населённые пункты: пос. Тельмана, пос. Войскорово, дер. Ям-Ижора, дер. Пионер. Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог  муниципального  и регионального значения. Большинство объектов внешнего  благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2013 года в населённых пунктах  поселения  проведена определённая работа  по   благоустройству  дворовых проездов, установке детских игровых комплексов, опилке аварийных деревьев, аварийному ремонту линий уличного освещения.

Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства  и развития  территории  необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства   муниципального  образования Тельмановское сельское   поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Важна четкая согласованность действий местной администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность  поселения  и занимающихся  благоустройством.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства и объектов коммунального хозяйства.

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

**2.2. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Для обеспечения Программы благоустройство и развития территории МО Тельмановское сельское поселение предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

1. Мероприятия по развитию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а именно

1) по комплексному благоустройству населённых пунктов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:

- подготовка вариантов проектов благоустройства территории поселения;

- озеленение (посадка саженцев);

- устройство (земля) клумб и уход за ними;

- обрезка старых аварийных деревьев.

2) развитию уличного освещения (далее – УО) МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:

- обслуживание УО;

- развитие уличного освещения в п. Войскорово;

- развитие уличного освещения в п. им. Тельмана (монтаж КЛ-0,4);

- развитие уличного освещения в п. им. Тельмана (дорога по Красноборской улице);

- развитие уличного освещения в пос. им. Тельмана (вдоль пешеходных дорожек).

2. Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, а именно

1) по санитарному содержанию территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;

- уборка и уход за территорией незакреплённых за УК и ТСЖ, зон отдыха и вдоль дорог;

- скос травы на бесхозной территории и содержание газонов;

- проведение аккарицидных обработок мест, часто посещаемых населением;

- сезонный ремонт существующих детских площадок.

2) по содержанию мест захоронения (ремонт) братских захоронений и памятников павшим воинам.

3) по привлечению населения в процесс благоустройства территории поселения:

- установка новых информационных щитов в населенных пунктах поселения;

- проведение субботников.

4) по обслуживанию объектов УО МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:

- обслуживание объектов УО;

- развитие объектов уличного освещения в п. Войскорово;

- развитие объектов уличного освещения в п. им. Тельмана. Монтаж КЛ-0,4;

- развитие объектов уличного освещения в п. им. Тельмана, вдоль дороги по Красноборской улице;

- развитие уличного освещения в пос. им. Тельмана вдоль пешеходных дорожек.

**2.3. Подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмм нет.

**2.4. Цели и задачи муниципальной программы**

*Целями и задачами Программы**являются:*

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Тельмановское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования из бюджета МО ТСП на решение данной задачи (тыс.руб.) | Количественные и \или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Улучшение благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | всего – 24564,763  2014 год – 9489,763  2015 год – 7617,200  2016 год – 7463,800 | - количество сухостойных, больных и аварийных деревьев;  - количество несанкционированных свалок;  - количество старых и ветхих детских площадок;  - количество нареканий у населения. | шт.  шт.  шт.  уровень. | 157  15  8  высокий  (более 300) | 142  10  4  средний  (не более 180) | 128  5  2  средний  (не более 180) | 97  0  0  низкий (не более 100) |

**3. Планируемые результаты муниципальной программы**

**4. Обоснование финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014-2016 годах»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия,  в т.ч. по годам, | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| Мероприятия по развитию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Бюджет МО Тельмановское СП | 15990,275 | всего – 15990,275  2014 год – 5353,775  2015 год – 5406,200  2016 год – 5230,300 |  |
| Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Бюджет МО Тельмановское СП | 8574,488 | всего – 8574,488  2014 год – 4129,988  2015 год – 2211,000  2016 год – 2233,500 |  |

**5. Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Благоустройство территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2014-2016 годах»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы подпрограммы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  про граммы  (подпрограммы) |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Мероприятия по развитию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области** | **Итого** |  | **15990,275** | **5353,775** | **5406,200** | **5230,300** |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 15990,275 | 5353,775 | 5406,200 | 5230,300 |  |  |
|  |
|  |  |
| 1.1. | Подготовка вариантов проектов благоустройства территории поселения | Итого |  | 673,000 | 263,000 | 200,000 | 210,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | январь -март | 673,000 | 263,000 | 200,000 | 210,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Подготовка вариантов проектов благоустройства территории поселения |
| 1.2. | Озеленение (посадка саженцев) | Итого |  | 368,800 | 120,800 | 123,000 | 125,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП |  | 368,800 | 120,800 | 123,000 | 125,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении |
| 1.3. | Устройство (земля) клумб и уход за ними | Итого |  | 288,000 | 160,000 | 63,000 | 65,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | апрель-сентябрь | 288,000 | 160,000 | 63,000 | 65,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении |
| 1.4. | Обрезка старых аварийных деревьев | Итого |  | 1557,000 | 517,000 | 520,000 | 520,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | апрель-сентябрь | 1557,000 | 517,000 | 520,000 | 520,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении, ликвидация возможных ЧС |
| 1.5. | Развитие уличного освещения в п. Войскорово | Итого |  | 3380,200 | 0 | 3380,200 | 0 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | февраль-май | 3380,200 | 0 | 3380,200 | 0 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Развитие УО в п. Войскорово |
| 1.6. | Развитие уличного освещения в п. им. Тельмана. Монтаж КЛ-0,4 | Итого |  | 4140,000 | 1510,000 | 1120,000 | 1510,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | январь-май | 4140,000 | 1510,000 | 1120,000 | 1510,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Развитие УО в п. им. Тельмана |
| 1.7. | Развитие уличного освещения в п. им. Тельмана. Дорога на Красный Бор | Итого |  | 2500,300 | 2500,300 | 0 | 0 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | февраль-май | 2500,300 | 2500,300 | 0 | 0 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Развитие УО в п. им. Тельмана |
| 1.8. | Развитие уличного освещения в п. им. Тельмана. Пешеходные дорожки. | Итого |  | 3082,975 | 282,675 | 0 | 2800,300 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | март - июнь | 3082,975 | 282,675 | 0 | 2800,300 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Развитие УО в п. им. Тельмана |
| **2.** | **Мероприятия по содержанию объектов благоустройства территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области** | **Итого** |  | **8574,488** | **4129,988** | **2211,000** | **2233,500** |  |  |
| Средства бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 8574,488 | 4129,988 | 2211,000 | 2233,500 |  |  |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | Итого |  | 750,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 750,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки в поселении. |
| 2.2. | Уборка и уход за территорией незакреплённых за УК и ТСЖ, зон отдыха и вдоль дорог | Итого |  | 517,000 | 170,000 | 172,000 | 175,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 517,000 | 170,000 | 172,000 | 175,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Улучшение экологической обстановки, поддержание чистоты в поселении. |
| 2 3. | Скос травы на бесхозной территории и содержание газонов | Итого |  | 981,000 | 324,000 | 327,000 | 330,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 981,000 | 324,000 | 327,000 | 330,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Обслуживание территории. |
| 2.4. | Проведение аккорицидных обработок мест, часто посещаемых населением | Итого |  | 83,700 | 27,200 | 28,000 | 28,500 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | апрель-сентябрь | 83,700 | 27,200 | 28,000 | 28,500 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Профилактика заражения населения различными заболеваниями. |
| 2.5. | Сезонный ремонт существующих детских площадок | Итого |  | 315,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | по мере необходимости | 315,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Содержание детских площадок в хорошем состоянии. |
| 2.6. | Ремонт братских захоронений и памятников | Итого |  | 297,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | апрель-май | 297,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Обслуживание объектов. |
| 2.7 | Установка новых информационных щитов в населенных пунктах поселения | Итого |  | 50,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | апрель-сентябрь | 50,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Информирование население по различным вопросам |
| 2.8. | Проведение субботников | Итого |  | 274,311 | 90,000 | 90,873 | 93,438 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | апрель - май | 274,311 | 90,000 | 90,873 | 93,438 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Участие населения в благоустройстве |
| 2.9. | Оплата электроэнергии для нужд уличного освещения МО Тельмановское СП | Итого |  | 3056,806 | 1439,000 | 770,384 | 847,422 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | постоянно | 3056,806 | 1439,000 | 770,384 | 847,422 |  | Обслуживание объектов энергоснабжения |
| 2.10. | Обслуживание и техническое содержание уличного освещения | Итого |  | 2249,671 | 1600,788 | 358,743 | 290,140 |  |  |
| Средства  бюджета МО Тельмановское СП | постоянно | 2249,671 | 1600,788 | 358,743 | 290,140 | Отдел экономики и ЖКХ  МА МО Тельмановское СП | Обслуживание объектов энергоснабжения |
| **Итого по программе** | |  |  | **24564,763** | **9483,763** | **7617,200** | **7463,800** |  |  |

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится отделом экономики и ЖКХ администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) определен постановлением МА МО Тельмановское СП от 30.09.2013г. № 210 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».