Муниципальное образование

Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» апреля 2011 года                                                                                                      № 58

| «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков на территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2013 годах» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением МА МО Тельмановское СП № 135 от 13 октября 2010г. «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную муниципальную программу «Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков на территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2013 годах» согласно Приложению 1.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте www.telmanacity.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы МА МО Тельмановское СП А.М. Солнцева.

Глава местной администрации                     	                    А.П. Крамарчук

Муниципальная долгосрочная программа

«Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков на территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2013 годах»

| № п/п | ПАСПОРТ программы |
| --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Муниципальная долгосрочная программа «Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков на территории МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в 2011-2013 годах» |
| 2 | Срок реализации программы | С момента утверждения по 31 декабря 2013 года |
| 3 | Заказчик программы | МА МО Тельмановское СП |
| 4 | Исполнители программы | Отдел УМИ, ЖВ, ЗиГ |
| 5 | Цель программы | Документальное оформление права муниципальной собственности на земельные участки различного назначения на территории поселения |
| 6 | Задачи программы | - Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами в соответствии с требованиями ФЗ-185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» |
|  |  | - Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под размещение социально-культурных объектов |
|  |  | - Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в целях развития садоводства и огородничества, а также малоэтажного строительства |
|  |  | - Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под сетями инженерной инфраструктуры, находящимися в собственности МО Тельмановское СП |
| 7 | Объем и источники финансирования программы в т.ч. в 2011 году в 2012 году в 2013 году | Местный бюджет МО Тельмановское СП 1500 тыс. руб. 943,8 тыс. руб. 1019,0 тыс. руб. |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Оформление в муниципальную собственность земельных участков на территории МО Тельмановское СП. Выполнение требований 185-ФЗ. |

| № п/п | Наименование мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 | Ответственный исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем работ, га | объем финансирования, тыс.руб. | объем работ, га | объем финансирования, тыс. руб. | объем работ, га | объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Формирование и постановка на учет ЗУ под многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Постановка на учет ЗУ под многоквартирными домами по следующим адресам: пос. Тельмана дома 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32/1, 32/2, 34, 36 пос. Войскорово дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дер. Пионер дома 21, 23, 25, 27 | 10,3 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 2. | Формирование и постановка на учет ЗУ для размещения объектов социально-культурной сферы, объектов бытового обслуживания, гаражных кооперативов |  |  |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 2.1 | Формирование и постановка на учет ЗУ под строительство Дома культуры в пос. Тельмана | 0,572 | 30 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 2.2 | Формирование и постановка на учет ЗУ под детскими и спортивными площадками в пос. Тельмана и пос. Войскорово | 0,3 | 60 | 1,5 | 153,8 |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 2.3 | Формирование и постановка на учет ЗУ для размещения зоны мелкорозничной торговли в пос. Тельмана (у дома 16) | 0,12 | 30 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 2.4 | Формирование и постановка на учет ЗУ под размещение временного сооружения (аптеки) | 0,01 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Формирование и постановка на учет ЗУ гаражного кооператива «Войскоровец», пос. Войскорово | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование и постановка на учет ЗУ для целей развития на территории поселения садоводства, огородничества и малоэтажного строительства |  |  |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 3.1 | Формирование и постановка на учет ЗУ для размещения СНТ «Паруса» | 9,6 | 30 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 3.2 | Формирование и постановка на учет ЗУ для размещения СНТ «Ижорская жемчужина» | 31,8 | 30 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 3.3 | Формирование и постановка на учет ЗУ для размещения массива малоэтажного строительства в пос. Войскорово (за домами 9 и 10) | 6,1 | 50 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 3.4 | Формирование и постановка на учет ЗУ для размещения массива малоэтажного строительства в пос. Войскорово (вблизи гаражного кооператива «Войскоровец») | 8,9 | 50 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 3.5 | Формирование и постановка на учет ЗУ для размещения массива малоэтажного строительства в дер. Ям-Ижора (вблизи вышки сотовой связи) | 22,7 | 50 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 3.6 | формирование и постановка на учет ЗУ для размещения массива малоэтажного строительства в дер. Пионер (самозахваты – огороды) |  |  | 4,2 | 90 |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 4 | Формирование и постановка на учет ЗУ под инженерными коммуникациями |  |  |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 4.1 | Формирование и постановка на учет ЗУ под сетями теплоснабжения пос. Тельмана |  |  |  |  | 1,9 | 127,3 | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 4.2 | Формирование и постановка на учет ЗУ под сетями водоснабжения пос. Тельмана |  |  |  |  | 2,6 | 174,2 | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 4.3 | Формирование и постановка на учет ЗУ под сетями канализации пос. Тельмана |  |  |  |  | 4,9 | 328,0 | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 4.4 | Формирование и постановка на учет ЗУ под сетями водоснабжения пос. Войскорово, дер. Пионер, дер. Ям-Ижора |  |  |  |  | 4,5 | 301,5 | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 4.5 | Формирование и постановка на кадастровый учет ЗУ под сетями канализации пос. Войскорово |  |  |  |  | 1,3 | 88,0 | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 5.0 | Формирование и постановка на учет ЗУ под дорогами общего пользования местного значения и дворовыми проездами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Красноборская |  |  | 1,4 | 120 |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 5.2 | ул. Тельмановская |  |  | 1,2 | 100 |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 5.3 | Красноборская дорога |  |  | 4,5 | 160 |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 5.4 | Дворовые проезды пос. Тельмана | 2,6 | 290 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 5.5 | Дворовые проезды пос. Войскорово |  |  | 0,8 | 140 |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 6 | Формирование и постановка на кадастровый учет ЗУ для развития общественно-деловой зоны |  |  |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 6.1 | Формирование и постановка на кадастровый учет ЗУ в дер. Ям-Ижора для общественно-деловых целей | 0,46 | 30 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 6.2 | Формирование и постановка на учет ЗУ в дер. Пионер на месте самозахвата (сараи) |  |  | 2,82 | 50 |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 7. | Формирование и постановка на кадастровый учет ЗУ для развития рекреационных зон, туризма и отдыха |  |  |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 7.1 | Формирование и постановка на учет ЗУ в среднем течении реки Ижора под рекреационную зону | 30,4 | 50 |  |  |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
| 8 | Формирование и постановка на кадастровый учет ЗУ под размещение объектов наружной рекламы |  |  | 0,21 | 130 |  |  | Отдел УМИ, ЖВ, ГиЗ |  |
|  | Итого по разделам 1-8 | 125,152 | 1500 | 16,63 | 943,8 | 15,2 | 1019,0 |  |  |

# Text boxes

Приложение №1

к Постановлению Местной  администрации муниципального образования

Тельмановское сельское поселение

от 13.04.2011 № 58