Муниципальное образование

Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

Местная администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18» апреля   2012 года                                                                                                № 63

| Об утверждении муниципальной адресной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в МО Тельмановское СП 2012 году» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   постановлением МА МО Тельмановское СП № 135 от 13 октября 2010г. «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в МО Тельмановское  СП  2012 году» (Приложение 1)

- Опубликовать настоящее постановление на сайте www.telmanacity.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МА МО Тельмановское СП                                               А.П. Крамарчук

Муниципальная адресная программа

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в МО Тельмановское  СП  2012 году»

| № п/п | ПАСПОРТ программы |
| --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в МО Тельмановское СП 2012 году» |
| 2 | Срок реализации программы | С момента утверждения по 31 декабря 2012 года |
| 3 | Заказчик программы | МА МО Тельмановское СП |
| 4 | Исполнители программы | Заместитель главы МА МО Тельмановское СП Солнцев М.А. |
| 5 | Цель программы | Ремонт и восстановление дворовых проездов в МО Тельмановское СП |
| 6 | Задачи программы | Ремонт дворовых проездов в дер. Пионер и пос. Войскорово Улучшение транспортной и пешеходной инфраструктуры поселения. Завершение комплексного благоустройства дворовых проездов в пос. Войскорово |
| 7 | Объем и источники финансирования программы в т.ч. в 2012 году | Местный бюджет МО Тельмановское СП –76 576,86 рублей Бюджет Ленинградской области 2 475 986,00 рублей ВСЕГО: 2 552 561,86 рублей |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение условий, повышение комфортности для проживания и жителей МО Тельмановское СП, улучшение транспортной инфраструктуры |

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Подпрограмме | Наименование объекта | Объем работ, кв.м. | Требуемые средства, всего | Требуемые средства, руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет ЛО | Местный бюджет |  |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | Пос. Войскорово, у домов 4 и 6 | 984 | 1283870,86 | 1245354,73 | 38516,13 | 2-3 квартал 2012 года |
|  |  | Дер. Пионер, у домов 21, 23, 25, 27 | 980 | 1268691,00 | 1230630,27 | 38060,73 | 2-3 квартал 2012 года |
|  | ИТОГО по программе |  | 1964 | 2552561,86 | 2475986,00 | 76576,86 |  |

# Text boxes

Приложение №1

к Постановлению Местной  администрации муниципального образования

Тельмановское сельское поселение

от ___________г. № _________