Приложение

к постановлению администрации

МО Тельмановское СП

от 16.10.2019 г. № 210

Рассмотрено на общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» МО Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2019-2024 году»

Протокол № 9 от 15.10.2019 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2019-2024 году»**

**(новая редакция)**

2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.ПАСПОРТ**  **муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»** | |
| Полное наименование | Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;  2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;  4. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности. |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области;  Организации всех форм собственности на территории муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области;  Жители муниципального образования Тельмановское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий многоквартирных домов и общественных территорий;  2. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  3. Улучшение внешнего облика поселения . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| Общественные территории | Дворовые территории | Общественные территории | Дворовые территории | Общественные территории | Дворовые территории | Общественные территории | Дворовые территории | Общественные территории | Дворовые территории | Общественные территории | Дворовые территории |
| Средства бюджета МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | 2298,000 | 350,000 | 450,000 | 449,550 | 815,450 | 423,500 | 968,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4860,000 | 4860,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета РФ | 2640,000 | 2640,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10956,500 | 7850,000 | 450,000 | 449,550 | 815,450 | 423,500 | 968,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы муниципальной программы**

Одним из основных направлений деятельности Администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение.

Благоустройство территорий в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее – МО Тельмановское СП) является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности поселения в целом и отдельных его населенных пунктов для проживания, работы и проведения свободного времени.

Задачей социально-экономического развития МО Тельмановское СП является повышение качества муниципальной среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей.

Повышение уровня благоустройства территории МО Тельмановское СП стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории МО Тельмановское СП, не обеспечивают в полной мере растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства территории поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для нормального функционирования сельского поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов благоустройство поселка не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории МО «Тельмановское сельское поселение», в том числе выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 70 %. Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям благоустройства. Обусловлено это нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно из-за отсутствия: освещения, мест для проведения досуга и отдыха разным группам населения, малых архитектурных форм и.т.д.

Оценка уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов МО Тельмановское СП, после проведения инвентаризации и составления Паспортов этих территорий – не благоустроенная.

Доля площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 90 %.

Оценка уровня благоустроенности общественных территорий, после проведения инвентаризации и составления Паспортов этих территорий – не благоустроенная.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введением новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых и общественных территорий МО Тельмановское СП, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство, как дворовых, так и общественных территорий МО Тельмановское СП невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство территорий позволит обеспечить комфортное и благоприятное как проживание населения, так и нахождение населения в местах массового пребывания.

Важнейшей задачей органа местного самоуправления МО Тельмановское СП является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды дворовых и общественных территорий для населения.

Существенное влияние на архитектурный и эстетический облик МО Тельмановское СП оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, набережные, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленные общественные территории с активным использованием растительных компонентов формируют благоприятную среду для населения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, являются важным условием инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Дворовые территории многоквартирных домовявляются многофункциональными зонами, предназначенными для прогулок населения, игровой зоной, территорией для занятий спортом и местом временного хранения транспортных средств.

Необходимо рациональное и оптимальное разграничение дворовой территории с установленным функциональным назначением, безопасностью всех элементов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

На сегодняшний день объекты благоустройства дворов жилищного фонда не обеспечивают в полной мере современный уровень комфорта жителей.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридомовых проездов имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно - целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории МО Тельмановское СП.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории сельского поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО Тельмановское СП.

**2.2. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия - формирование современной городской среды, которое включает в себя:

4.1. Благоустройство дворовых территорий.

Данное мероприятие будет направлено на благоустройство дворов многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (мест массового посещения людей) подразумевает: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара (укладка плитки), установка бордюрного камня, устройство освещения, установка скамеек и урн для мусора, ремонт ограждений, устройство водоотводных лотков, установка игровых элементов, устройство ограждений, ремонт и реставрация стел.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2019 - 2024 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годы.

Адресный перечень дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий формируется по результатам поступивших предложений заинтересованных лиц.

По каждой дворовой территории, местам массового посещения людей включенных в муниципальную программу, подготавливаются и утверждаются (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проекты в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, мест массового посещения людей, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории МО Тельмановское СП на 2019-2024 годы».

Мероприятия по благоустройству территории МО Тельмановское СП в рамках Программы выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

Организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории МО Тельмановское СП, а также жители МО Тельмановское СП могут принять участие в осуществлении мероприятий по благоустройству, как непосредственным участием в проведении вышеуказанных работ, так и путём их софинансирования.

**2.3. Подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмм нет.

**2.4. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Тельмановское СП.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач Программы. В рамках муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов МО Тельмановское СП.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Тельмановское СП.

Целевым показателем результативности реализации Программы является - количество благоустроенных территорий.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 1.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустроенности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения МО Тельмановское СП, должен сложиться качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

**3. Планируемые результаты муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели цели муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий Тельмановского сельского поселения | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных территорий | ед. | 1 | 2 | 2 |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных многоквартирных домов Тельмановского сельского поселения | | | | | |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 1 | 1 |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских Тельмановского сельского поселения | | | | | |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |

**4. Обоснование финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия,  в т.ч. по годам, | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации программы |
| Мероприятия по благоустройству дворовых территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Бюджет МО Тельмановское СП |  | всего – 2 298, 000  2019 год – 450,000  2020 год – 815,450  2021 год – 968,000  2022 год – 0,000  2023 год – 0,000  2024 год – 0,000 |  |
| Бюджет Ленинградской области |  | всего – 0,000  2019 год – 0,000  2020 год – 0,000  2021 год – 0,000  2022 год – 0,000  2023 год – 0,000  2024 год – 0,000 |  |
| Бюджет РФ |  | всего – 0,000  2019 год – 0,000  2020 год – 0,000  2021 год – 0,000  2022 год – 0,000  2023 год – 0,000  2024 год – 0,000 |  |
| ИТОГО |  | всего – 2 298, 000  2019 год – 450,000  2020 год – 880,000  2021 год – 968,000  2022 год – 0,000  2023 год – 0,000  2024 год – 0,000 |  |
| Мероприятия по благоустройству общественных территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области | Бюджет МО Тельмановское СП |  | всего – 1 158,500  2019 год – 350,000  2020 год – 449,550  2021 год – 423,500  2022 год – 0,000  2023 год – 0,000  2024 год – 0,000 |  |
| Бюджет Ленинградской области |  | всего – 4 860,000  2019 год – 4 860,000  2020 год – 0,000  2021 год – 0,000  2022 год – 0,000  2023 год – 0,000  2024 год – 0,000 |  |
| Бюджет РФ |  | всего – 2 640,000  2019 год – 2 640,000  2020 год – 0,000  2021 год – 0,000  2022 год – 0,000  2023 год – 0,000  2024 год – 0,000 |  |
| ИТОГО |  | всего – 8 658,500  2019 год – 7 850,000  2020 год –385,000  2021 год – 423,500  2022 год – 0,000  2023 год – 0,000  2024 год – 0,000 |  |

**5. Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия - формирование современной городской среды, которое включает в себя:

1. Благоустройство дворовых территорий.

Данное мероприятие будет направлено на благоустройство дворов многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (мест массового посещения людей) подразумевает: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара (укладка плитки), установка бордюрного камня, устройство освещения, установка скамеек и урн для мусора, ремонт ограждений, устройство водоотводных лотков, установка игровых элементов, устройство ограждений, ремонт и реставрация стел.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2019 - 2024 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годы.

Адресный перечень дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий формируется по результатам поступивших предложений заинтересованных лиц.

По каждой дворовой территории, местам массового посещения людей включенных в муниципальную программу, подготавливаются и утверждаются (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проекты в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, мест массового посещения людей, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории МО «Тельмановское сельское поселение» на 2019-2024 годы».

Мероприятия по благоустройству территории МО Тельмановское СП в рамках Программы выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится сектором экономики и ЖКХ администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) определен постановлением МА МО Тельмановское СП от 30.09.2013г. № 210 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».

Приложение № 1

К Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды на территории муниципального

образования Тельмановское сельское

поселение Тосненского района

Ленинградской области в 2019-2024 году»

Адресный перечень территорий подлежащих благоустройству в рамках Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2019-2024 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Общественная территория | Дворовая территория |
| 2019 | Набережная реки Ижоры в п. Тельмана | - |
| 2020 | Парк у дома № 12 в поселке Тельмана | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |