АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20 » февраля 2023 г.                                                                                 № 58

О подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план муниципального образования

Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

В целях определения назначения территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение  поселения Тосненского района Ленинградской области исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ  «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

2. Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 1.

2.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 2.

2.3. График подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 3.

3. Установить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области согласно приложению № 4.

4. Назначить ответственной за проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области начальник отдела по УМИ, градостроительству и землеустройству администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Константинова Александра Андреевича.

5. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации             						А.В. Лапшин

Приложение № 1

к постановлению

главы администрации

муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района

Ленинградской области

от 20.02.2023  №_58_____

СОСТАВ

комиссии по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

Председатель комиссии:

А.В. Лапшин – и.о. главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

Секретарь комиссии:

А.А. Константинов – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и землеустройству администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

Члены комиссии:

А.Л. Канцерев - Глава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (по согласованию).

Ю.И. Тульчинская – И.о. председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского района Ленинградской области (по согласованию).

А.М. Сапрыкин – Депутат Совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградкой области,

Т.В. Ильина – заместитель главы администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,

С.В. Мосеева – главный специалист по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и землеустройству администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,

К.И. Трофимова – главный специалист по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и землеустройству администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области      от 20.02.2023 №_58___

ГРАФИК

подготовки и утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по сбору, систематизации исходных данных для территориального планирования, анализу современного использования территории, комплексной оценке территории вынесению предложений по оптимизации развития поселения в целях подготовки проекта изменений в генеральный план Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | февраль 2023 | Глава администрации |
| 2. | Анализ соответствия генерального плана программам, реализуемым за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса: - Схемам и программам развития единой национальной электрической сети; - Генеральной схеме размещения объектов электроэнеретики; - Федеральной, межрегиональной, региональной программе газификации; - Схеме водоснабжения и водоотведения поселения; - Схеме теплоснабжения поселения; - Программам (схемам) в области обращения с отходами поселения; - Государственным и муниципальным программам, предусматривающим создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения; - Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плану мероприятий реализации стратегии; - Планам и программам комплексного социально-экономического развития муниципального образования; - Инвестиционным проектам по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; - Государственным и муниципальным программам, предусматривающим создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения; - Программам и документам социально-экономического развития муниципального образования; - Решениям о развитии застроенных территорий; - Договорам о комплексном освоении территории; - Инвестиционным проектам по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры; - Иным инвестиционным программам, проектам и договорам | 2 квартал 2023 | Начальник отдела по УМИ, градостроительству и землеустройству А.А. Константинов |
| 3. | Принятие решения о внесении изменений в генеральный план поселения (при необходимости) | май 2023 | Глава администрации |
| 4. | Направление копии решения о внесении изменений в генеральный план поселения в комитет градостроительной политики Ленинградской области | май 2023 | Начальник отдела по УМИ, градостроительству и землеустройству А.А. Константинов |
| 5. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в генеральный план поселения | Май 2023 | Глава администрации |
| 6. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта изменений в генеральный план поселения в комитет градостроительной политики Ленинградской области | Май 2023 | Начальник отдела по УМИ, градостроительству и землеустройству А.А. Константинов |
| 7. | Размещение проекта внесения изменений в генеральный план поселения во ФГИС ТП | октябрь 2023 | Начальник отдела по УМИ, градостроительству и землеустройству А.А. Константинов |
| 8. | Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту изменений в генеральный план поселения в уполномоченные органы (при необходимости) | октябрь 2023 | Начальник отдела по УМИ, градостроительству и землеустройству А.А. Константинов |
| 9. | Направление проекта внесения изменений в генеральный план поселения главе МО для принятия решения о проведении публичных слушаний | октябрь 2023 | Начальник отдела по УМИ, градостроительству и землеустройству А.А. Константинов |
| 10. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | октябрь 2023 | Глава МО Тельмановское СП ТР ЛО С.А. Приходько |
| 11. | Направление проекта изменений в генеральный план поселения в комитет градостроительной политики Ленинградской области | ноябрь 2023 | Начальник отдела по УМИ, градостроительству и землеустройству А.А. Константинов |
| 12. | Размещение изменений в генеральный план поселения во ФГИС ТП Правительством ЛО | ноябрь 2023 | К-т по архитектуре ЛО |
| 13. | Направление информации о размещении изменений в генеральный план поселения во ФГИС ТП в комитет градостроительной политики Ленинградской области | ноябрь 2023 | Начальник отдела по УМИ, градостроительству и землеустройству А.А. Константинов |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

от 20.02.2023 №__58____

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области  
1. Общие положения

1.1.Комиссия создается в целях разработки проекта внесения изменений в Генеральный план (далее - Генеральный план) муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

1.2. Комиссия по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области  в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления) муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области , определяющими основные направления современного социально - экономического и градостроительного развития муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов.

1.3. Заказчиком разработки проекта внесения изменений в Генеральный план является администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

1.4. Финансирование разработки проекта внесения изменений в Генеральный план обеспечивается из бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

1.5. Комиссия является постоянно действующим консультационным органом при администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Порядком и графиком работы, утверждаемым председателем Комиссии.

1.7. В утвержденном составе Комиссия действует до введения в действие проектов внесения изменений в Генеральный план. После введения в действие проектов внесения изменений в Генеральный плана Комиссия в постоянном составе обеспечивает реализацию проектов внесения изменений в Генеральный план.

2. Обязанности и права комиссии

2.1. Комиссия обязана:

2.1.1.Участвовать в разработке, обсуждении с населением и согласовании проекта внесения изменений в Генеральный план.

2.1.2. Обеспечивать координацию действий и организационную работу по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план.

2.1.3. Обеспечивать проведение публичных слушаний по вопросам обсуждения проекта внесения изменений в Генеральный план в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области .

2.1.4. Обеспечивать гласность при подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план, в том числе путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности доступа на публичные слушания, а также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам.

2.1.5. Рассматривать поступившие предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план.

2.2.Комиссия вправе:

2.2.1. Принимать рекомендации по вопросам подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план.

2.2.2. Запрашивать у органов власти, государственных и муниципальных организаций официальные заключения, иные материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях (в том числе проводимых в форме общественных слушаний) вопросам.

2.2.3. Привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций.

2.2.4. Публиковать материалы о своей деятельности.

3. Принципы деятельности комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

3.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии, исходя из требований по соблюдению сроков согласования отдельных этапов разработки проектов внесения изменений в Генеральный план.

3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный на это председателем Комиссии.

3.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее двух третей ее членов.
3.5. Рекомендации Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
3.6. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. Рекомендации Комиссии могут издаваться в форме докладов, протоколов, в иных формах.

3.7. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. После завершения деятельности Комиссии по подготовке и утверждению проектов внесения изменений в Генеральный план, архив Комиссии подлежит передаче землеустроителю для хранения в администрации.

3.8. Рекомендации, принятые Комиссией по вопросам, входящим в ее компетенцию, рассматриваются администрацией и могут являться основанием для принятия решений по соответствующим вопросам.

4. Финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности комиссии

4.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4.2. Деятельность Комиссии осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

4.3. Администрация предоставляет Комиссии необходимые помещения для работы, проведения заседаний, публичных слушаний, размещения архива Комиссии.

Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

от 20.02.2023  №_58_

Порядок направления
в Комиссию предложений по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

1.1. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области осуществляется с учетом предложений заинтересованных лиц.

1.2. Предложения по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

(далее - предложение) могут быть направлены заинтересованными лицами почтой по адресу: 187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50.

Письменное обращение по электронной почте направляется по следующему адресу: admtelm@yandex.ru с пометкой «председателю Комиссии по подготовке проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области».

1.3. Предложения заинтересованных лиц должны быть датированы, изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, места его жительства или наименования юридического лица, адреса места нахождения юридического лица, почтового адреса, по которому может быть направлен ответ. Предложение должно быть подписано заинтересованным лицом.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов к предложению прилагаются соответствующие документы и материалы либо их копии.

1.4. Комиссия вправе не вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими свои предложения. Направленные в Комиссию документы и материалы возврату не подлежат.

1.5. Предложения, поступившие в Комиссию после представления проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области  главе муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области для принятия решения о направлении проекта внесения изменений в Генеральный план в Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области , не рассматриваются.

1.6. Рассмотрение предложений Комиссией осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.